# ArchLens

# 企业系统架构取证智能体设计文档

| STATUS 实施设计评审版 |  | OWNER ArchLens 项目组 |  | LAST UPDATED 2026年9月12日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 版本 | 1.1 实施设计修订 基于原 v1.0 |
| --- | --- |
| 评审对象 | 架构负责人 开发负责人 安全与测试负责人 |
| 用途 | 公司 AI Agent 比赛立项 技术评审 开发实施 |
| 范围 | Spring Boot PostgreSQL MyBatis Vue 3 |

# 文档导览

立项阅读  第1至3章与第15至17章
技术评审  第4至14章与第19章
开发验收  第16章与第20章

01  项目背景与目标

02  产品定位与典型场景

03  设计原则

04  总体架构

05  模块设计

06  节点与关系数据模型

07  技术栈解析方案

08  Evidence Chain 设计

09  Blast Radius 算法与评分

10  Agent 编排及工具定义

11  Investigation Case 调查案例模型

12  API 设计建议

13  存储方案

14  安全与权限

15  MVP 范围

16  分阶段实施计划

17  比赛 Demo 流程

18  后续演进

19  风险与限制

20  验收标准

# 1  项目背景与目标

ArchLens 面向 Spring Boot、PostgreSQL、MyBatis 与 Vue 企业系统，建设以证据为基础的架构考古与变更影响分析能力。建议先交付单项目、固定快照、只读调查的比赛 MVP，再依据真实项目评测扩展。核心交付物是可复查的 Investigation Case：每条影响结论能够回到具体代码、数据库元数据和解析规则。

企业系统的依赖通常分散在 Java 调用、Mapper SQL、数据库约束、前端请求与环境配置中。字段改名看似局部，但 SQL、返回对象和调用方可能形成跨层影响。人工调查依赖经验和检索路径，结论容易缺少版本边界、遗漏说明和可复用证据。这里描述的是待解决的问题，不代表已经量化公司的现有损失。

## 目标与立项价值

| 目标 | 交付能力 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| 架构考古 | 从入口 API 或数据库列重建跨层依赖 | 黄金样例的端到端路径召回率 |
| 变更评估 | 区分直接依赖、潜在传播与待确认边界 | 影响结果准确率与漏报复核 |
| 工程闭环 | 生成风险、任务依赖和回归范围 | 计划条目能回链到影响项或规则 |
| 可信调查 | 快照锁定、证据定位、过程可审计 | 证据可定位率与固定版本重放 |

## 立项条件与决策边界

评审需要确定样例仓库与数据库元数据访问范围、模型部署策略、参赛截止日期以及至少一名业务架构复核人。第16章工期和第20章指标是建议的规划基线，需在基准集运行后确认，不能作为已实现性能或收益。

MVP 不自动修改仓库、不执行迁移、不部署应用，也不宣称覆盖所有运行时依赖。没有发现边只能说明本次扫描范围内未发现证据，不能证明没有影响。

## 实施修订范围

本次修订保留原有总体架构，补齐对象级调查加有限字段映射、变更假设、图契约、传播与评分规则、模型调用、任务恢复、接口闭环和验收工作包。文档内版本为1.1，交付文件沿用原文件名以便替换。所有性能和准确率均是待实施验证的门槛，不代表已通过测试。

REQ01 固定多来源快照并生成可定位证据；REQ02 在声明的解析能力内发现依赖并保留未知；REQ03 对五类变更进行有界调查和条件性修改判断；REQ04 使用受限模型工具生成有引用的建议；REQ05 支持可恢复调查、修订评审和导出；REQ06 执行权限、隔离、保留和审计；REQ07 通过独立黄金集与恢复验证。第16章工作包和第20章验收项引用这些需求编号。

# 2  产品定位与典型场景

产品定位为 Architecture Forensics Agent：使用工具自主调查企业系统结构，并把变更假设转化为有来源、可质疑、可追踪的调查案例。主要用户是架构师、开发负责人和测试负责人；评审人通过证据判断建议是否成立。

| 场景 | 输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 字段替换 | public.device.event_id 改用 global_id | SQL 与映射影响、接口兼容边界、迁移前提 |
| 接口变更 | GET /api/devices/{id} 删除字段 eventId | 后端响应映射、前端消费点、契约测试 |
| 方法签名变更 | DeviceService.find(String) 参数调整 | 已解析调用者、接口实现候选、编译验证范围 |
| 系统接手 | 设备详情页从哪里取数 | 页面到 API、Service、Mapper、Column 路径 |
| 评审复用 | 重看某次字段改造的依据 | 原快照、报告版本、人工修正和未决项 |

## 贯穿示例的语义

event_id → global_id 可能是纯物理列改名，也可能是业务标识替换。系统必须先明确类型、唯一性、空值、关联方式和对外 JSON 字段是否变化。不能因为名称类似就推断 GLOBALID 是 UUID，也不能推断原字段与新字段一一对应。

兼容判断必须区分现有事实和拟议方案。global_id AS event_id 只能证明查询输出标签可能保持；还需核验 Java 映射、JSON 契约、类型和值语义。拟议别名尚未实施时，changeRequired 保持 UNKNOWN，并记录条件性结论；具体状态和合并规则见第9章。

## 产品差异与成功判据

代码搜索负责找文本，图谱负责连接语义，Agent 负责选择调查步骤与归纳建议。ArchLens 的差异化来自跨层证据、变更语义传播和诚实展示未知项。比赛展示应比较人工关键字搜索与同一基准上的取证结果；收益需实际计时，不使用虚构的节省比例。

# 3  设计原则

| 原则 | 工程约束 | 失败时行为 |
| --- | --- | --- |
| 证据先于结论 | 确定关系来自解析器或可追溯元数据 | 无证据结论进入假设列表 |
| 快照一致 | Case固定各来源提交、配置与schema摘要 | 新扫描不改写旧 Case |
| 语义驱动传播 | 变更类型决定关系方向和传播规则 | 不支持类型返回明确错误 |
| 依赖与影响分离 | 发现依赖不直接判定必须改代码 | 保留兼容边界与人工验证 |
| 确定性计算 | 节点、路径、评分由版本化算法产生 | LLM 不改写图事实与分数 |
| 显式不完整 | 解析失败、预算截断、不可见资产均记录 | 返回 PARTIAL 及缺失原因 |
| 最小权限 | 只读来源、按项目授权、工具参数校验 | 权限不足即拒绝，不补猜 |
| 渐进扩展 | 插件产生统一中间表示与证据 | 新插件通过一致性基准再启用 |

## 关键架构决策

ADR 01：采用Java模块化单体API加独立Java分析Worker和Node前端分析Worker；模块接口为后续拆服务保留边界，执行来源扫描不会占用HTTP请求进程。

ADR 02：PostgreSQL 是扫描、证据、标准化图记录和 Case 的权威存储，Neo4j 是可重建的图查询投影。接受发布前的投影延迟，拒绝同一次调查读取混合快照。

ADR 03：单一Investigator状态机调用模型与专业工具。Dependency、Risk、Test、Reviewer是职责划分，具体模型阶段为INTAKE、INVESTIGATE、PLAN、REVIEW，详见第10章。

ADR 04：MVP 优先 MyBatis，不把 JPA 深度关系解析纳入同批验收；为 Entity 注解保留节点能力。版本组合通过兼容性试验锁定，避免仅因“最新版本”而升级。

## 首版实施决策

ADR 05：首版使用对象级依赖图加有限字段映射；支持直接结果映射、简单属性赋值、显式 JSON 命名和前端直接属性访问。反射式复制、复杂表达式、自定义序列化与不完整上下文不能自动得出 NO。此边界同时约束 UI 文案、规则与黄金集。

ADR 06：单机开发部署使用 API、Java分析Worker、Node分析Worker、PostgreSQL、Neo4j；任务队列复用 PostgreSQL，不额外引入消息队列。HTTP 请求与扫描进程分离。企业模型网关是外部依赖，断开时仍可创建结构化调查并输出图报告。

ADR 07：Case 审批与执行状态分离；已发布快照、终结的 CaseRevision 和 Run 结果不可改写。人工 overlay 不修改基础事实，只对固定修订的调查视图生效。

# 4  总体架构

User / Reviewer
       | HTTPS and project authorization
       v
Vue Web ---> Spring Boot API ---> Case Service
                  |                    |
          Scan Coordinator       Investigator <--> Model Gateway <--> LLM
                  |                    |
          Java / Node Workers     Tool Gateway
          PG Schema Collector          |
                  |              Graph / Evidence / Blast
          Normalize and Validate       |
                  |                    |
                  v                    v
           PostgreSQL facts and cases and outbox
                  | immutable projection
                  v
              Neo4j graph

控制面接受项目注册、扫描与调查请求；数据面在隔离Worker读取固定来源生成IR，再合并符号、验证证据和写入事实。Agent只通过Tool Gateway读取PUBLISHED快照，通过Model Gateway调用批准模型，源码内容不是控制指令。

## 扫描与发布生命周期

Scan: QUEUED -> COLLECTING -> ANALYZING -> VALIDATING
Snapshot: BUILDING -> SEALED -> PROJECTING -> PUBLISHED
Scan terminal: SUCCEEDED / PARTIAL / FAILED / CANCELLED
Snapshot quality: COMPLETE / PARTIAL

扫描先封存包含各仓库提交、schemaHash、配置与依赖摘要、解析器版本、诊断和记录摘要的 manifest。投影校验通过才发布 PUBLISHED；quality 单独为 COMPLETE 或 PARTIAL。关键来源整体不可用时扫描失败且不发布，允许发布的部分能力必须逐项列明。发布协议见第13章。

调查固定 snapshotId、overlayRevision、ruleVersion、promptVersion、modelConfigVersion。数据源扫描不自动切换调查快照。API 返回 traceId；Worker 记录 scanId 和 stage；监测解析成功率、未知符号率、投影延迟、截断率及模型成本。

# 5  模块设计

| 模块 | 输入与核心职责 | 输出与故障处理 |
| --- | --- | --- |
| Collector | 仓库快照、schema 连接；枚举与读取 | SourceManifest；单来源失败记诊断 |
| Analyzer | 源码及规则；AST、符号解析、SQL绑定 | NodeIR / EdgeIR / EvidenceIR；保留 unresolved |
| Graph | IR；去重、引用校验、快照投影 | 受限邻接与路径查询；投影失败可重放 |
| Evidence | 源码哈希及定位；校验、裁剪、脱敏 | 证据包与有效性；不匹配标 STALE |
| Blast Radius | 变更描述及图；传播、评分、截断 | 影响集合、路径、未知项；结果确定性 |
| Agent | 意图与工具结果；补证、推理、复核 | 结构化假设、风险与计划；预算耗尽保留成果 |
| Case | 调查状态和版本；审批、任务、报告 | 不可变修订与审计；乐观锁防覆盖 |

## 模块接口与代码组织

archlens-server    project / scan / case / auth / report
archlens-analyzer  java / spring / mybatis / pg / vue
archlens-core      graph / evidence / blast / contracts
archlens-agent     workflow / tools / reviewer
archlens-web       graph / investigation / evidence

collect(SourceSpec, SnapshotContext) -> SourceManifest
analyze(SourceArtifact, AnalyzerContext) -> AnalysisBatch
publish(snapshotId, expectedManifestHash) -> ProjectionStatus
investigate(ChangeSpec, SnapshotRef) -> CaseRevision

Collector不直接写Neo4j，Analyzer不调用LLM生成确定关系，Graph不承担审批，Case不保存连接密钥。各批次按第6章AnalysisBatch契约交付，Node和Edge端点校验在封存前完成。

任务通过 PostgreSQL 队列领取，持有租约并定期续期。重领时递增 attemptEpoch，旧 epoch 的续期与写入一律拒绝。幂等批次、取消和封存协议见第13章；分析器语法错误形成诊断，不重复重试。

# 6  节点与关系数据模型

本章定义跨 Java、Node、数据库和模型工具的契约版本 archlens-contract-v1，覆盖 REQ01、REQ02、REQ03。线上 JSON 使用 camelCase，数据库使用 snake_case；同一字段只允许一种类型。以下 R 表示必填，O 表示可选；未列出的字段拒绝，只有 attributes 对应的类型专用 schema 允许扩展。

## 身份和公共数据类型

业务ID使用服务端分配的UUID；事实ID为64位小写十六进制SHA256。H(parts) 表示对无歧义JSON数组的UTF-8字节哈希：对象键按代码点排序，数组保持规定顺序，无空白；标识符按所属语言规范处理，不对路径统一转小写。schemaVersion是字符串，时间使用UTC RFC3339，分数decimal取0到1，计数为非负整数。位置行列从1开始，end不包含，byteOffset为原始字节偏移。

nodeId = H([projectId,snapshotId,type,logicalKey])。logicalKey以sourceId开头；Java加入module及全限定类和参数签名，数据库加入databaseKey/schema/table/column，前端加入仓库路径和符号键。同名双仓文件及不同数据库同名表不会合并。改名产生新logicalKey；跨快照匹配存独立identity_mapping，不作为同快照传播边。

relationId = H([projectId,snapshotId,fromId,toId,kind,conditionHash,bindingKey])；绑定键区分相同端点的不同字段映射。重复采集同一关系合并evidenceIds并排序；不同分支保留独立边。evidenceId = H([projectId,snapshotId,sourceId,sourceHash,location,kind,producerVersion])。pathId = H([snapshotId,overlayRevision,targetId,orderedRelationIds,semanticState])。

| 契约 | 字段与类型 | 校验及语义 |
| --- | --- | --- |
| SourceManifest | R projectId / snapshotId UUID；R sources[]；R analyzerVersions / configHash / dependencyHash；R quality / diagnostics / counts / contentDigest | sources每项R sourceId、kind、contentHash；REPO需commitSha，DATABASE需databaseKey / schemaHash / collectedAt；记录alignment和capabilities |
| NodeIR | R schemaVersion / projectId / snapshotId / nodeId / logicalKey / type / name / sourceId / sourceRef / attributes | sourceRef含sourceHash及location；库对象以metadataKey定位；type校验专用attributes；scope完全一致 |
| EdgeIR | R relationId / fromId / toId / kind / condition / bindingKey / evidenceIds / certainty / confidence / producerVersion；含公共scope | 端点必须存在；CONFIRMED至少1条有效证据；confidence不得由模型填写；空条件为规范化true |
| EvidenceIR | R evidenceId / sourceId / sourceHash / kind / producerVersion / location / validation / certainty / condition；O snippet / snippetHash / redaction / derivedFrom | 同scope；源码按行列和字节定位，数据库按对象键和采集查询定位；删除状态不删除审计 |
| DiagnosticIR | R diagnosticId / sourceId / code / message / location；O candidateNodeIds / capability | 未解析符号、超限、权限缺失均在此记录，不能把不存在端点写为确定边 |
| AnalysisBatch | R scanId / attemptEpoch / batchKey / schemaVersion / nodes / edges / evidence / diagnostics / contentHash | 同键同内容可重放，异内容409；原始批次可有未绑定引用，封存前完成归并 |
| ImpactResult | R targetId / nodeId / dependencyPresent / changeRequired / certainty / impactScore / risk / pathIds / evidenceIds / unknownIds / conditions | changeRequired只允许YES / NO / UNKNOWN；conditionedOutcome可为NO；NO需规则完备证据，截断不自动降低风险 |

## 节点属性与关系字典

节点枚举为SYSTEM、MODULE、CLASS、METHOD、FIELD、TABLE、COLUMN、VIEW、SQL_STATEMENT、API、VUE_PAGE、COMPONENT、FUNCTION、CONFIG、JSON_FIELD、FRONTEND_ACCESS。JOB、TOPIC、GIS_LAYER、EXTERNAL_API为禁用的扩展类型，启用需契约升级。统一用VUE_PAGE，不再使用PAGE。

METHOD.attributes含signature、declaringType、parameterTypes、returnType和module；COLUMN含dbType、nullable、default、isUnique及约束引用；API含serviceKey、HTTP方法、pathTemplate、params、headers、consumes、produces、requestFields和responseFields。[R2] JSON_FIELD含apiId、REQUEST或RESPONSE、JSON Pointer、类型、required及sourceFieldId；FRONTEND_ACCESS含functionId或componentId、propertyPath和accessMode。未知类型允许null并带diagnosticId，不能猜测为string。

| from 到 to | kind | 事实含义与传播方向 |
| --- | --- | --- |
| METHOD到METHOD；VUE_PAGE或FUNCTION到FUNCTION | CALLS | 调用者依赖被调用者，影响反向；接口声明与唯一可解析实现用实现绑定证据连接，歧义仅候选 |
| METHOD到COLUMN | READS 或 WRITES | SQL绑定的方法访问列，反向；保留statementId及分支条件 |
| API到METHOD；FUNCTION到API | HANDLED_BY；CONSUMES | 端点处理、请求消费，反向 |
| FIELD到COLUMN | MAPS_TO | 查询结果映射到属性的投影关系；保留结果标签及resultMapId，反向 |
| FIELD到FIELD；JSON_FIELD到FIELD | DERIVED_FROM；SERIALIZES_FROM | 直接赋值或已识别序列化映射，反向；复杂转换标候选 |
| FRONTEND_ACCESS到JSON_FIELD | READS_FIELD | 精确属性读取，反向；再由读取点归属聚合到页面，不遍历全仓CONTAINS |
| TABLE到COLUMN；COLUMN到COLUMN | CONTAINS；FK_TO | 归属不传播；外键的被引用列变化时反向 |

查询结果标签、Java属性和JSON名称分开保存；请求字段使用独立的DESERIALIZES_TO关系（FIELD到JSON_FIELD，含请求证据），首版只用于直接参数绑定。返回整个DTO而没有可识别字段映射时，保留对象级影响并输出FIELD_LINEAGE_GAP。相同API路径必须结合服务与全部已支持条件匹配，不同produces不合并。

## 候选关系与人工修正

certainty=CONFIRMED或INFERRED；UNKNOWN用于Diagnostic和影响结论，不是伪造端点。confidence初始规则值：精确声明或显式绑定1.0，受控唯一候选但条件未决0.6；不能按名称相似升级为CONFIRMED。未落定端点写unresolved_reference；候选端点存在时可写INFERRED边。两类均计入coverage缺口。

overlay含overlayId、projectId、snapshotId、revision、operation、targetRef、reason、evidenceRefs、actorId和createdAt；operation允许ADD_CANDIDATE、REJECT_EDGE、ANNOTATE。人工新增边默认INFERRED，不能直接升级解析器CONFIRMED；被否定边保留基础事实并在有效调查视图中排除，报告说明修正。Case固定overlayRevision；新增overlay需要新调查，不能重算旧审批结果。

## 合法性与落库约束

例如NodeIR(type=COLUMN, sourceId=dbA, logicalKey=dbA/public/device/event_id)与EdgeIR(kind=READS, fromId=存在的METHOD, toId=该列, certainty=CONFIRMED, evidenceIds=[有效SQL证据])是合法记录。缺少证据的确定边返回EVIDENCE_REQUIRED；指向另一快照返回SCOPE_MISMATCH；type=PAGE返回UNSUPPORTED_NODE_TYPE；同ID异内容返回IDENTITY_CONFLICT。以上四种非法样例必须进入契约测试，不能被自动修复成有效事实。

# 7  技术栈解析方案

## Java 与 Spring

JavaParser 与 Symbol Solver 负责 AST 和符号绑定。[R1] 首轮建立类、方法、字段与继承索引；第二轮解析方法调用。方法键使用 fullyQualifiedClass#method(parameterTypes)，保留泛型擦除前信息、构造器和重载签名。解析 classpath 来自受控依赖清单，不执行来源仓库的 Maven 插件或注解处理器。

Spring Analyzer 识别 Controller、Service、Repository、Bean、Autowired、Resource 和构造器注入。把类级与方法级映射合成 API，并处理映射数组与条件。[R2] Profile、Conditional、Qualifier、多实现与代理可能使候选不唯一：输出候选边及生效条件；只有明确解析的调用目标进入 confirmed 集合。

MVP 识别直接或一层组合映射注解；更深元注解、反射、运行时 Bean 注册、AOP 修改与复杂泛型标 unresolved。配置中的 context-path 与服务网关前缀分别保存，不能无依据拼接部署地址。

## MyBatis 与 SQL

安全 XML 解析器禁用外部实体和网络 DTD，用 namespace + statement id 绑定 Mapper 方法。解析 resultMap、resultType、sql/include、注解 SQL 和增删改查；JSqlParser 生成 SQL AST 后按作用域绑定表、别名、列、CTE 与子查询。[R3][R4] resultMap 显式映射优先，自动驼峰映射必须读取实际配置。

动态 SQL 的 if/choose/foreach/trim/where/set 保留条件树。可解析分支取依赖并集，并标注 branchCondition；不把分支数多于上限的组合穷举。#{value} 仅作值占位符；${table} 等动态标识符无法确定时输出 unresolvedIdentifier，不将字符串当真实表名。include 循环与自定义 LanguageDriver 产生诊断。

for statement in mapper.statements:
    tree = expandIncludes(statement, cycleGuard=True)
    fragments = conditionalFragments(tree, budget=64)
    for fragment in fragments:
        ast = parseSQL(fragment.normalizedSQL)
        refs = bindColumns(ast, schemaSnapshot)
        emit(refs, condition=fragment.guard, sourceMap=fragment.map)
    emitUnknowns(fragments.unresolved)

SELECT * 根据同一 schema 快照展开，同时记录星号证据。未限定列在多表中同名时保留候选，不能任取一个。PostgreSQL 未加引号标识符按其折叠规则规范化，加双引号名称保留大小写；search_path 未知时不猜 schema。

## PostgreSQL 与 Vue

通过 information_schema 与 pg_catalog 采集 schema、表、列、类型、默认值、约束、索引、视图定义和登记依赖。[R5] 元数据采集使用同一连接上的 REPEATABLE READ READ ONLY 事务；默认 READ COMMITTED 的多条查询不能保证同一视图。[R9] 固定 search_path 和语句超时30秒，整批采集上限60秒。对象消失或并发 DDL 导致查询失败时回滚整批，最多重采2次，禁止拼接不同尝试结果。SQL只允许内置模板；只读事务不代替查询白名单。Git 与数据库不是原子快照，须以发布清单关联，未核实时 alignment=UNVERIFIED。

函数、触发器定义可采集，但字符串动态 SQL 与函数体内部依赖不保证由目录完整登记。MVP 不执行函数验证，不读取业务记录；复杂视图列血缘列为扩展项。生产账号不可见对象作为 scope gap，而不是不存在。

Vue 使用 @vue/compiler-sfc 切分 template、script、script setup，再以 Babel parser 解析 JS/TS。[R6][R7] 解析 imports、路由到页面、页面到函数、axios/fetch 封装及可静态求值的 URL。通过服务映射、baseURL、代理前缀、HTTP 方法与路径模板匹配后端 API；不同服务同路径不能合并。

示例 /devices/${id} 可归一化为 /devices/{param}，但只有配置和端点匹配唯一时才确认 CONSUMES。运行时字符串、动态导入、拦截器重写地址、生成客户端不完整时输出候选。AST 行列号须映射回 SFC 原文件偏移；只记录编译后代码位置不满足证据验收。

## 解析能力矩阵

以下矩阵是首版可验收范围；未覆盖模式保留对象依赖或候选，并必须生成诊断，不让模型补写确定边。每项在黄金样例中记录输入文件、位置、期望节点和边。

| 能力ID | 首版支持 | 明确降级条件 |
| --- | --- | --- |
| PAR01 Java符号 | 直接调用、重载签名、继承声明、唯一可解析注入目标 | 缺依赖、多个Bean、反射、动态代理目标不唯一为UNRESOLVED_SYMBOL或AMBIGUOUS_BINDING |
| PAR02 SQL映射 | 显式resultMap、读取配置后的驼峰映射、静态别名、常规注解SQL | 动态标识符、自定义TypeHandler语义、复杂映射为DYNAMIC_IDENTIFIER或MAPPING_GAP |
| PAR03 动态SQL | include展开及循环检测，if/choose/foreach/trim/where/set；最多64个规范化分支 | 超预算保留已有引用加BRANCH_LIMIT；不声称未解析分支无依赖 |
| PAR04 API契约 | 常规MVC映射、一层组合注解、直接返回DTO、显式JsonProperty和JsonIgnore | 全局未知命名策略、自定义序列化、反射复制、泛型结构未绑定为SERIALIZATION_GAP |
| PAR05 有限字段映射 | 直接赋值、直接getter返回、静态结果标签、DTO属性映射 | BeanUtils、MapStruct生成代码不可用、算式和分支值转换为FIELD_LINEAGE_GAP |
| PAR06 Vue请求 | axios/fetch及最多2层本地封装，静态baseURL，字面量或单参数路径 | 拦截器重写、动态host、复杂拼接为DYNAMIC_URL；路由字面量import可识别，计算路径不支持 |
| PAR07 前端字段 | response.data.eventId、已绑定解构、模板直接属性访问 | 动态下标、spread、对象整体转交未知组件为FRONTEND_FIELD_GAP，禁止由未发现读取推出NO |

classpath由管理员上传的依赖清单和允许的制品缓存提供，记录坐标、绝对解析后的缓存引用与SHA256；不运行来源仓库Maven插件或注解处理器。JDK模块由选定运行时解析。Lombok源声明可建立字段，但未实际存在的生成方法不假装已解析；可接收已授权且与提交绑定的生成源码或字节码，否则降级。依赖缺失不能阻止本文件语法树提取，但相关符号边不得确认。

SQL规范化先保留条件树，再形成可解析的完整语句骨架；值占位符转解析器接受的参数节点，foreach使用一个符号元素表示集合语法。不能把孤立AND片段直接当完整SELECT。SourceMap保存展开片段到原文件的多段位置，include证据同时指向使用处和定义处。[R3][R10] 不执行OGNL。多个Mapper数据源绑定必须来自受控配置；不唯一时不将SQL绑定到任意库。

source配置必须显式包含moduleRoots、encoding、activeProfiles、mapperLocations、dataSourceBindings、serviceRouteMappings、frontendAliases及requestWrappers。首版每来源固定一个分析环境；多个Profile分别建快照。route映射明确服务、contextPath、gatewayPrefix、baseURL与代理重写，缺一项若影响唯一匹配则保留候选。

## 字段级判定的完备性

fieldCoverage对每个API和消费页面标记COMPLETE_FOR_SUPPORTED_PATTERN或PARTIAL，并列出所有逃逸点。只有整个受影响字段映射路径在支持模式内、类型和语义兼容且无未知出口，才允许规则产生NO。对象级链路始终展示；未使用某字段的判断仅在页面所有消费点已覆盖时有效，不推广到其他页面或生产运行时。

# 8  Evidence Chain 设计

Evidence 是单条可验证事实的来源；Evidence Chain 是按关系连接的证据序列。链上每条边都有独立 evidenceId，Case 的结论引用 pathId 与证据集合。哈希保证内容一致性，不保证解析器判断必然正确。

| 字段 | 示例或约束 |
| --- | --- |
| evidenceId / snapshotId | ev-001 / snap-demo-001；不可跨快照拼链 |
| kind / producerVersion | SQL_REFERENCE / mybatis-analyzer@规则版本 |
| sourceId / sourceHash | repo-relative Mapper.xml / SHA256 |
| location | 起止行列、字节偏移、statement id |
| snippet / redaction | WHERE event_id = #{eventId}；脱敏状态 |
| certainty / condition | CONFIRMED、INFERRED、UNKNOWN；if 条件 |
| validation / derivedFrom | VALID、STALE、REJECTED；派生证据来源 |

DeviceDetail.vue --CALLS [ev01]--> getDevice()
  --CONSUMES [ev02]--> GET /api/devices/{id}
  --HANDLED_BY [ev03]--> DeviceController.get(String)
  --CALLS [ev04]--> DeviceService.find(String)
  --CALLS [ev05]--> DeviceMapper.find(String)
  --READS [ev06]--> public.device.event_id

## 验证与展示

读证据时检查项目权限、snapshotId、文件哈希、行列范围和内容摘要，默认显示固定快照。不存在、越权和跨快照引用由服务端强制拒绝；证据是否支持语义结论由 Reviewer 辅助评估，不能保证模型零漏判。与原分支最新文件比较必须显式请求。

CONFIRMED 表示解析规则下关系已绑定，不表示生产环境必然执行。INFERRED 表示候选匹配；UNKNOWN 表示不足以确认。置信度值用于规则校准和排序，不宣称为统计概率。人工否定或补充关系存为带操作者和理由的 overlay，不覆盖原始解析事实。

证据片段以脱敏内容及 snippetHash 保存，原始 sourceHash 记录字节身份。完整源码位于隔离扫描卷，在被有效 Case 引用期间保留；原始字节可用时复验原始哈希，否则仅校验片段哈希并标识 originalAvailable=false。被合规删除的证据标 unavailable，保留删除审计，不继续显示完整可复查。

# 9  Blast Radius 算法与评分

Blast Radius计算待评估对象，修改结论由变更语义与证据另行确定。规则版本统一为ruleVersion，包含传播、兼容、置信度及风险评分子规则；不再另设含义重叠的policyVersion。所有结果满足REQ03。

## 变更输入与条件性结论

ChangeSpec必填targetId、kind、before、after、stage、compatibility、assumptions；before必须与快照目标核对，冲突返回BEFORE_MISMATCH。kind为COLUMN_RENAME、COLUMN_DROP、COLUMN_TYPE_CHANGE、API_CONTRACT_CHANGE或METHOD_SIGNATURE_CHANGE；仅接受一个目标，批量改动分为多个关联Case。

before和after采用kind专用结构：列含name/type/nullable/identityMeaning，删除时after=null；API含HTTP方法、路径和请求响应字段变化列表；方法含完整signature及参数变化。stage为PROPOSED或APPLIED。compatibility每项含kind、scopeIds、state、evidenceIds、conditions；state为PROPOSED、VERIFIED或REJECTED。VERIFIED只能由规则核对实际固定快照或关联验证快照及验证记录后赋值，模型与用户布尔值不能直接设定。

验证另一个快照时，compatibility使用可选validationRef，包含validationSnapshotId、recordId、mappingRefs、checkedConditions和contentHash。该记录属于比较证明，不加入基准快照的Evidence Chain；普通evidenceIds仍只能引用当前快照。跨版本节点映射必须显式确认，不能按同名合并。stage=APPLIED时before与所关联基准快照核对，after与验证快照核对；两者缺一则拒绝声称已验证实施。

{
  "targetId": "<columnNodeId>", "kind": "COLUMN_RENAME",
  "before": {"name":"event_id","type":"text",
             "nullable":false,"identityMeaning":"device-key"},
  "after": {"name":"global_id","type":"text",
            "nullable":false,"identityMeaning":"device-key"},
  "stage":"PROPOSED",
  "compatibility":[{"kind":"SQL_ALIAS","scopeIds":["<mapperId>"],
    "state":"PROPOSED","evidenceIds":[],
    "conditions":["retain JSON eventId and value semantics"]}],
  "assumptions":[]
}

dependencyPresent表示在本调查视图发现依赖；changeRequired为YES、NO或UNKNOWN。YES表示在给定变更生效条件下存在已证实的需改消费点；NO只对本快照及支持范围成立。拟议兼容方案只能得到UNKNOWN加conditionedOutcome=NO及条件，不伪造当前事实。纯物理改名与业务标识替换必须分开；名称相同不证明值可互换。

## 传播状态与规则表

状态为nodeId、depth、strength、semanticKind、fieldRef、certainty、boundaryState和orderedPath。semanticKind为PHYSICAL_SCHEMA、VALUE_TYPE、FIELD_CONTRACT、METHOD_SIGNATURE、OBJECT_DEPENDENCY。边权只排序调查优先级，不决定YES。保留完整依赖调查通道和修改判定通道：已验证兼容边界仅停止对应语义的修改传播，不删除下游依赖。

| 规则 | 输入与边 | 判定及后续语义 |
| --- | --- | --- |
| BR01 列改名 | PHYSICAL_SCHEMA经READS/WRITES反向 | 静态SQL仍引用旧列为YES；仅对应SQL兼容证据完整才停止修改传播；经CALLS上溯默认OBJECT_DEPENDENCY和UNKNOWN |
| BR02 列删除 | PHYSICAL_SCHEMA经READS/WRITES/MAPS_TO/FK_TO反向 | 已确认引用为YES；存在替代字段方案不等于兼容已证实；转相关FIELD_CONTRACT |
| BR03 类型变化 | VALUE_TYPE经上述列关系及字段映射反向 | 相同类型或白名单无损转换可局部兼容；收窄、nullable收紧存在明确冲突为YES；无类型证据为UNKNOWN |
| BR04 API契约 | FIELD_CONTRACT经CONSUMES/READS_FIELD反向 | 删除或改名被直接读取字段为YES；完整消费范围证明未读取该字段才为NO；请求和响应分别匹配 |
| BR05 方法签名 | METHOD_SIGNATURE经CALLS反向 | 已解析调用与新参数数量或类型不兼容为YES；重载兼容需保留旧签名证据；上层对象默认UNKNOWN |
| BR06 字段映射 | 经DERIVED_FROM/SERIALIZES_FROM/MAPS_TO反向 | 保留fieldRef并验证名称、类型、值语义；复杂转换或未知出口降级UNKNOWN；DESERIALIZES_TO按请求流单独处理 |
| BR07 结构聚合 | CONTAINS或读取点到页面归属 | 普通CONTAINS不扩散；FRONTEND_ACCESS只聚合已记录owner页面，结果来自其消费点集合 |

数据库类型兼容首版采用明确白名单：同类型同约束为等价；smallint到integer、integer到bigint仅在Java接收类型和JSON表现也兼容时允许通过；varchar(n)扩大仅证明数据库容量不收紧。其他类型变化，包括text到uuid和时区语义变化，默认UNKNOWN。METHOD_SIGNATURE仅对已绑定实参和Java允许的转换判断，不自行重现完整编译器。

## 多路径合并与有界算法

每个消费点独立判定：任何CONFIRMED路径给出YES则节点为YES；没有YES但有UNKNOWN、未验证条件、候选冲突或相关覆盖缺口则为UNKNOWN；只有所有相关消费点均已验证兼容或无须改动且完整展开才为NO。截断后已证实YES保留，其余不得因已保存路径全兼容而升级NO。一个接口兼容不会覆盖另一个接口的不兼容结果。

queue = [State(target, 0, 100, initialSemantic, [])]
while queue and workUnits < maxWorkUnits and beforeDeadline():
    s = popBy(strength desc, logicalKey, relationId, stateHash)
    for edge in sortedAllowedIncoming(s):
        if edge.scope != fixedScope: fail(SCOPE_MISMATCH)
        if nextNode(edge) in s.pathNodes: continue
        r = applyRule(s, edge, changeSpec, fixedCompatibility)
        mergeConsumerJudgment(r)  # independent of display paths
        saveBestExplanationPaths(r, limit=3)
        if canExpand(r): enqueueUnlessExactDuplicate(r)
        else: recordBoundaryReason(r)
return aggregateJudgments(), coverage, truncationReasons

首版不做跨语义优势剪枝，只删除路径和完整状态完全相同的重复项，避免不同visited集合被错误合并。maxDepth=8、maxNodes=5000、maxWorkUnits=50000，在线墙钟上限5秒；深度边界只在存在可继续遍历的边时标截断。循环边单独统计，不据此声明未知。每节点3条仅是展示上限；判断聚合独立处理所有已访问路径。允许候选传播，但不得将其升级确定结论。固定工作预算的重算与墙钟超时回放见第20章。

## 调查强度与证据质量

边权READS/WRITES/MAPS_TO/FK_TO及有限字段映射为1.0，CALLS/HANDLED_BY/CONSUMES为0.9；归属聚合不增加跳数。I(target)=100；h≥1时I(path)=100×连乘边权×0.85^(h-1)，I(node)取路径最大值。C(path)取边confidence最小值，C仅描述规则证据质量，不是概率且不乘入风险。计算使用未舍入数，显示I保留2位小数，风险整数采用HALF_UP。

原对象链示例列到Mapper一跳I=100，列到页面六跳I=100×0.9^5×0.85^5约为26.200355，显示26.20。新增字段映射路径按实际边数计算，不继续套用对象链六跳。边界和UNKNOWN不会因距离较远变为低风险。

## 风险输入和评分规则

RiskInput包含B/K/D的value或[min,max]、sourceKind、sourceRef、ruleId和confirmedBy。sourceKind为RULE、PROJECT_CONFIG或HUMAN_CONFIRMED；模型仅生成proposal，不得写入正式数值。缺失B或D为[0,1]；缺失K也为[0,1]，不能默认低风险。

| 因子 | 首版赋值 | 必要依据 |
| --- | --- | --- |
| B破坏程度 | 删除被消费字段或已确认不兼容签名1.0；直接SQL列改名0.8；已验证兼容0；仅候选则区间 | BR规则ID、消费点证据；同一节点取最高已证实程度，未知可能性扩展上界 |
| K业务关键性 | 核心生产或关键对外服务1.0；重要内部流程0.7；一般辅助0.3 | 项目或资产配置，由责任人确认；无配置则区间 |
| D数据与恢复 | 已证实不可逆1.0；需映射回填或恢复演练0.8；有验证可逆步骤0.3；无数据变更且已确认0 | 已关联的验证或人工确认记录；仅凭源码不能声称历史数据安全 |

R=HALF_UP(100×(0.40B+0.35K+0.25D))；有区间时分别计算单调的上下界并显示等级区间，不仅展示下界。R≥80为CRITICAL，60到79为HIGH，35到59为MEDIUM，其余LOW。已证实删除关键唯一标识且缺少映射恢复方案，风险下限提高到60并记录overrideRuleId；只是疑似关键标识时提出待确认，不伪造触发条件。示例B=1、K=0.8、D=0.9来自已确认配置时R=91；置信度0.6不降低R。

# 10  Agent 编排及工具定义

Agent在确定性工具之上理解需求、补证、归纳风险和生成计划，满足REQ04。原始源码、证据和模型输出都是数据，服务器掌握状态、权限、预算及落库。一个模型可承担不同阶段角色，不要求独立模型进程。

## 模型网关和结构化输出

ModelGateway.generate(ModelRequest)返回ModelResponse。请求必填runId、stage、modelConfigRef、promptVersion、messages、allowedToolSchemas、responseSchema、deadline和maxOutputTokens；消息只含最小授权证据包及稳定引用。响应为TOOL_CALLS、STRUCTURED_RESULT、REFUSAL或ERROR，含providerRequestId、usage、finishReason及payload。厂商字段由适配器转换，不渗透到核心Case模型。

配置版本含provider、modelId、approvedEndpointRef、credentialRef、contextLimit、input/output token上限、价格配置版本和超时；密钥本身不进入Case。价格不可用时费用显示UNKNOWN，token与次数仍限制。输入含证据目录、变更、已验证图结果、未知项和剩余预算，不能把整个仓库或未授权片段塞入上下文。

| 阶段 | 输入与模型职责 | 输出及可用工具 |
| --- | --- | --- |
| INTAKE | 自然语言及候选目标，识别变更语义与缺失条件 | IntentResult含targetQuery、proposedChange、questions；仅search_architecture |
| INVESTIGATE | 已确认ChangeSpec、固定快照、coverage；选择下一调查步骤 | 工具调用或FindingsDraft；只读工具；每条finding含claim/evidenceIds/pathIds/certainty/assumptions |
| PLAN | 已验证影响、规则风险、未知项；组织变更和测试建议 | PlanDraft含risks解释、planTasks、testScopes；不得改分数，可读取证据及save_case_draft |
| REVIEW | 草案、引用目录、反例、验证器结果 | ReviewResult含PASS/NEEDS_EVIDENCE/NEEDS_HUMAN、issues、findingIds、reason；只读工具 |

提示词四个模板分别版本化。共同约束为仅引用输入或工具返回ID、把推测标为假设、不得变更快照/租户/评分、遇到未知不得输出无影响、输出必须符合schema。每条PlanTask必填id/title/reasonRefs/dependsOn/ownerRole/preconditions/deliverable/validation/rollback；TestScope必填impactedNodeIds/riskIds/testLevel/scenario/expectedResult/existingTestRefs/newTestRequired。dependsOn必须组成无环图，测试索引为空时existingTestRefs=[]且newTestRequired=true。

## 工具契约

公共ToolContext由服务端注入projectId、snapshotId、overlayRevision、actorId、runId和traceId；调用参数禁止重复提供这些字段。所有工具结果统一为data、diagnostics、truncated、nextCursor；失败为error.code/message/retryable/details。limit默认50、最大200；字符串查询最长256，evidence单次总长度上限12000字符，路径深度最大8，批量ID最多50。

| 工具 | 必填及可选参数 | data结构 |
| --- | --- | --- |
| search_architecture | R query；O types/limit/cursor | items含nodeId/type/name/logicalKey/matchReason；歧义不自动选择 |
| get_neighbors | R nodeId/direction/kinds；O limit/cursor | nodes、edges、boundaryReasons；direction为IN/OUT/BOTH |
| find_dependency_path | R fromId/toId；O maxDepth/maxPaths | paths含pathId/nodeIds/relationIds/evidenceIds；maxPaths默认3最大10 |
| get_source_evidence | R evidenceIds；O maxChars | evidence含id/location/snippet/validation/redaction/originalAvailable |
| query_database_schema | R objectIds | objects含对象键、列类型及约束；只读已采集元数据，禁止SQL文本 |
| calculate_blast_radius | R changeSpec | ImpactResult[]、paths、riskInputs、unknowns、coverage、ruleVersion；规则版本由Run固定 |
| search_code | R literal；O allowedPaths/limit/cursor | matches含sourceId/path/location/sourceHash；仅候选证据，路径与白名单取交集 |
| save_case_draft | R draftVersion/findings/planTasks/testScopes | draftVersion、validationIssues；仅写Run草案，不能改图、分数、正式修订或审批 |

统一参数入口采用JSON Schema校验且additionalProperties=false。scope不存在或不可见返回NOT_FOUND；无工具执行权返回FORBIDDEN；参数错误INVALID_ARGUMENT；快照未发布SNAPSHOT_NOT_READY；图不可用GRAPH_UNAVAILABLE。模型调用calculate_blast_radius只传changeSpec，不再使用旧targetId/change/policyVersion形状。服务端将第9章完整ChangeSpec和Run规则版本组装到引擎请求。

## 调用循环和预算

validateIntentOrWaitForClarification()
persistRunContextAndBudgets()
while stageNotFinished and budgetAvailable:
    response = modelGateway.generate(authorizedContext)
    validateResponseSchema(response)
    if TOOL_CALLS:
        for call in response.callsInOrder:
            validateStageAndArguments(call)
            result = executeWithCallIdempotency(call)
            persistToolResultAndBudget(result)
        continue
    if STRUCTURED_RESULT:
        validateReferencesAndDomainRules(response)
        checkpointAndAdvanceOrRequestEvidence()
    else: terminateOrFallbackWithDiagnostics()
finalizeImmutableRevisionThroughCaseService()

首版串行执行工具。每Run最多12次模型请求、30次工具执行、2轮补证，累计活跃时间120秒；用户等待澄清不消耗活跃时间，预算不因恢复重置。单模型请求上限30秒并受剩余deadline约束，默认输入预算32000 tokens、累计输出预算12000 tokens，实际不超过provider上下文；预算值是首版可调策略，不是性能保证。

同一response内重复toolCallId仅返回缓存结果；同参数读调用可复用run内缓存，同工具同参数连续3轮且无新证据时终止为NO_PROGRESS。save_case_draft幂等键为runId/toolCallId；同键异内容拒绝。模型网络错误最多重试1次并计入请求预算；未知是否计费时记录usageUncertain。鉴权、拒答不盲重试；JSON或参数错误允许1次带校验信息的修复请求，仍失败结束为PARTIAL或FAILED。

## 复核与降级

程序校验引用存在性、scope、哈希状态、PlanTask依赖和字段类型；这类错误未修复的结论不得进入正式报告。Reviewer检查语义支持和反例，不能保证判断完美；争议结论进入NEEDS_HUMAN并保持UNKNOWN。已确认事实仅经人工overlay改变调查视图。补证耗尽保留合格结果，缺失项进入unknowns，resultQuality=PARTIAL。

模型不可用且有已确认ChangeSpec时，CaseService仍可调用图算法生成纯图报告；没有确认目标或变更语义则等待澄清，不能猜测后降级。图不可用返回失败或历史报告回放，不允许模型补图。保存工具输入输出摘要、模型实际响应与版本引用以便审计；受限片段按权限与保留策略存储。

# 11  Investigation Case 调查案例模型

Investigation Case是调查和评审聚合，InvestigationRun是一次执行尝试序列。CaseRevision保存固定输入与最终结果；RunDraft保存执行中的可变草案。业务审批不代表代码已修改或上线，满足REQ05。

## 聚合与版本

CaseRecord含caseId/projectId/title/ownerId/latestRevision/recordVersion/reviewStatus；CaseRevision含caseId/revision/snapshotId/overlayRevision/changeSpec/assumptions/impacts/paths/risks/planTasks/testScopes/unknowns/coverage/ruleVersion/promptVersion/modelConfigVersion/resultQuality/runId/createdAt。版本引用均不可改写。创建Case先生成revision=1的输入修订；Run终结通过事务追加结果修订，不修改输入修订。

InvestigationRun含runId/caseId/baseRevision/recordVersion/state/stage/attemptEpoch/checkpoint/budgetUsed/draftVersion/error/startedAt/completedAt。RunDraft内容与工具日志可递增，但不是正式CaseRevision。每Case最多一个活跃Run。CaseRecord与Run各自的recordVersion是其API乐观锁ETag来源，与CaseRevision.revision、RunDraft.draftVersion分别命名。

## 状态迁移

| 对象和状态 | 触发及目标 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| Run QUEUED | worker领取到RUNNING | 保存epoch及起始上下文 |
| Run RUNNING | 歧义到WAITING_INPUT；完成到SUCCEEDED；可用但不完整到PARTIAL | WAITING_INPUT对应前端NEEDS_CLARIFICATION；每阶段先持久化checkpoint |
| Run WAITING_INPUT | 澄清到QUEUED；取消到CANCELLED | 新答案记录审计；影响输入时创建新输入修订并绑定Run，不改历史版本 |
| Run RUNNING或QUEUED | 取消到CANCELLING再CANCELLED；不可恢复错误到FAILED | 取消提交后禁止新增有效草案写入；保留已有检查点和诊断 |
| Case DRAFT | 完整或部分结果送审到READY_FOR_REVIEW | PARTIAL必须含unknowns和限制确认；纯失败不能送审 |
| Case READY_FOR_REVIEW | Reviewer批准到APPROVED或否决到REJECTED | 审批绑定caseId/revision/snapshotId，不作用于正在变化的草案 |
| Case APPROVED或REJECTED | 新调查结果生成后回到DRAFT；归档到ARCHIVED | 旧审批事件仍保留；ARCHIVED只读，解除归档需Admin审计操作 |

Run的SUCCEEDED/PARTIAL/FAILED/CANCELLED为终态；重新调查创建新Run，不复用已终结Run。REVIEW阶段模型PASS只表示生成流程完成，不能将Case设APPROVED。故障后从已持久化阶段恢复，网络返回但未落库的模型请求可能重新调用，记录重试和费用不确定性。

澄清只能补充当前目标和同一快照的语义；若改变targetId或snapshotId，取消当前Run并创建新调查。语义补充形成新输入修订时，Run的原始baseRevision保留，effectiveInputRevision指向新输入；清除依赖旧语义的草案计算并从相应阶段恢复，已消费预算不退还。只修改说明文字不重置图计算。

## 界面操作闭环

保留Architecture Graph、Blast Radius和Investigation Case三工作区。图按模块聚合并提供列表；影响列表显示YES/NO/UNKNOWN、条件性结论、风险区间和截断边界。字段级覆盖不完整必须可见。证据抽屉显示原始位置、固定版本、脱敏与权限状态。

Case页提供目标消歧、提交澄清、取消运行、查看历史修订、比较调查结果、人工标注、送审和导出。模型解释与算法事实分别标识来源。Viewer只查看已批准且可见的修订；Analyst可看项目草案。审批PARTIAL时Reviewer必须填写接受的限制及理由，不消除未知事实。

# 12  API 设计建议

API前缀/api/v1，JSON UTF-8。长任务返回202及Location；所有列表返回items/nextCursor。服务端以请求身份确定项目权限，ID命中后再次校验scope。下列R为必填，O为可选；payload引用第6、9、10、11章定义，不重复发明字段。

## 资源接口

| 方法和资源 | 请求 | 响应及关键行为 |
| --- | --- | --- |
| POST /projects | R name；O description | 201 projectId；仅全局Admin可创建 |
| GET /projects；POST /projects/{id}/sources | 列表；R kind/config/credentialRef | 授权项目列表；201 sourceId，禁止原文密钥 |
| GET /projects/{id}/sources | O cursor/limit | 来源配置脱敏列表 |
| POST /projects/{id}/scans | R sourceIds/analyzerProfile/configRevision | 202 scanId/statusUrl；来源必须齐备 |
| GET /scans/{id}；POST /scans/{id}/cancel | 查询；取消reason | 状态阶段和诊断；202取消请求 |
| GET /projects/{id}/snapshots | O quality/cursor/limit | 已发布快照及manifest摘要 |
| GET /snapshots/{id}/nodes | O query/type/cursor/limit | 节点候选；空query按logicalKey排序 |
| GET /nodes/{id}/neighbors | R snapshotId；O direction/kinds/cursor | 第10章邻接结果 |
| POST /snapshots/{id}/paths | R fromId/toId；O maxDepth/maxPaths | 路径与证据；仅有界查询 |
| GET /evidence/{id} | 无 | 证据级授权；不可见时不返回片段 |
| POST /cases | R projectId/snapshotId/title；changeSpec或intentText二选一 | 201 caseId/recordVersion/revision；未消歧可保存DRAFT |
| POST /cases/{id}/investigations | R baseRevision | 202 runId；已有活跃Run返回409 |
| GET /runs/{id}；POST /runs/{id}/cancel | 查询；取消reason | 执行状态/预算/阶段；202取消请求 |
| POST /runs/{id}/clarifications | R questionSetId/answers[] | 202 runId/inputRevision；过期问题409 |
| GET /cases/{id}；GET /cases/{id}/revisions | O revision；历史列表cursor | 修订及当前ETag；历史按revision倒序 |
| POST /cases/{id}/overlays | R snapshotId/operation/targetRef/reason；O evidenceRefs | 201 overlayRevision；生效需新调查 |
| POST /cases/{id}/submit-review | R revision；O limitationAcknowledgement | 200 reviewStatus；PARTIAL须确认限制 |
| POST /cases/{id}/reviews | R revision/decision/reason | 201 reviewEventId；只审批指定修订 |
| POST /cases/{id}/archive或unarchive | R reason | 200 reviewStatus；解除归档仅Admin |
| POST /cases/{id}/exports | R revision/format | 202 exportId/statusUrl；首版format=DOCX或JSON |
| GET /exports/{id}；GET /exports/{id}/download | 查询；下载 | 状态或鉴权后文件流；没有永久公开地址 |
| GET /runs/{id}/events | O Last-Event-ID请求头 | SSE事件流，受run对应项目权限控制 |

项目成员管理使用PUT /projects/{id}/members/{userId}，请求role和canViewEvidence，响应memberVersion；只允许Admin。source更新使用PUT /sources/{id}带If-Match，不改变已发布快照；source和Case列表分别使用GET /projects/{id}/sources及GET /projects/{id}/cases。GET /snapshots/{id}/manifest提供完整能力及来源摘要。

## 并发和幂等

所有资源更新必须提供If-Match: "v<recordVersion>"；创建资源和运行查询不要求。涉及Case的命令使用CaseRecord版本，澄清及取消使用Run版本；创建新Run同时校验Case ETag。缺少前置条件返回428，过期ETag返回412，活跃Run冲突或业务状态冲突返回409。baseRevision用于指明调查输入，不能替代ETag；不再使用expectedRevision。

所有POST命令要求Idempotency-Key，按actorId、resource、operation隔离，保留24小时；同键同规范化请求返回原状态码和结果，同键异内容409。运行资源本身仍有活跃唯一约束，防止幂等记录过期后重复执行。写事务同时保存幂等结果和资源变更。

分页limit默认50最大200。节点顺序logicalKey/nodeId，历史顺序revision倒序；cursor为服务端签名的不透明值，含scope/filterHash/sortKey，有效期24小时。更改过滤条件或scope后沿用cursor返回400，不能跨项目翻页。

## 错误和事件

错误结构为error.code/message/retryable/details及traceId。400参数错误、401未登录、403无功能权限、404资源不存在或不可见、409业务冲突、412版本过期、422变更语义不支持或快照不可调查、428缺少If-Match、429预算限制、503服务依赖不可用。SQL和密钥不放入details。

SSE事件含eventId/runId/sequence/type/stage/time/payload；type为RUN_STATE、STAGE_CHANGED、TOOL_COMPLETED、BUDGET_UPDATED或RESULT_READY。sequence在Run内单调增长，至少一次投递，客户端按eventId去重；先持久化后推送。事件保留7天，游标过期返回410，客户端重新GET Run后订阅。最终结果以CaseRevision为准，断线不取消Run。

导出状态为QUEUED/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/EXPIRED；默认下载有效期15分钟，每次下载重新鉴权并绑定请求身份，权限撤销立即拒绝。首版通过API代理流式下载，避免无法即时撤销的独立预签名URL。SSE权限撤销后终止连接，缓存和导出均按权限重新检查。

# 13  存储方案

PostgreSQL保存权威事实与事务，Neo4j保存可重建图投影，满足REQ01、REQ05、REQ06。单机任务队列使用PostgreSQL任务表，不引入额外消息中间件。所有写入通过服务端校验与固定scope；模型不能直接连接两库。

## 数据字典与索引

| 表组 | 主键及关键字段 | 外键和索引 |
| --- | --- | --- |
| project / project_member / source | UUID主键；member含role / evidencePermission；source含kind / configRevision / credentialRef | member唯一(projectId,userId)；source索引(projectId,id) |
| scan / scan_batch / task_lease | scanId；sourceRefs / configHash / state；batchKey / attemptEpoch / contentHash；leaseOwner / leaseUntil / epoch | batch唯一(scanId,batchKey)；队列索引(state,availableAt)；租约epoch原子递增 |
| snapshot / snapshot_source | snapshotId / projectId / state / quality / manifestHash / sealedAt / publishedAt；各sourceId / versionHash | 唯一(projectId,snapshotId)；来源FK；索引(projectId,publishedAt) |
| arch_node / arch_edge | nodeId及第6章属性；relationId / fromId / toId / kind / condition / confidence / certainty | 复合PK(projectId,snapshotId,id)；端点复合FK；入边与出边索引(scope,toId或fromId,kind) |
| evidence / edge_evidence | evidenceId / sourceHash / snippetHash / location / validation；relationId / evidenceId | scope复合FK；来源位置索引；禁止孤立确定边 |
| unresolved_reference / diagnostic | id / sourceId / location / candidateRefs / code；同scope | 索引(scope,code)；不进入确定图投影 |
| overlay / overlay_event | overlayId / revision / snapshotId / operation / targetRef / actorId / reason | scope FK；唯一(projectId,snapshotId,revision) |
| case_record / case_revision | caseId / recordVersion / latestRevision / reviewStatus；revision和不可变结果JSONB | revision PK(caseId,revision)；snapshot及overlay引用；owner / project索引 |
| investigation_run / run_draft | runId / baseRevision / state / stage / checkpoint / budgetUsed / attemptEpoch；draftVersion / content | 活跃状态caseId部分唯一索引；Run和草案FK |
| tool_call / model_call / run_event | callId / runId / requestHash / response / usage；sequence / type / payload | 唯一(runId,toolCallId)和(runId,sequence)；日志脱敏 |
| outbox / projection_state | eventId / snapshotId / manifestHash / epoch / watermark / state | outbox状态索引；每snapshot唯一投影状态 |
| review_event / export_job / audit_event / idempotency | revision / decision；format / state / expiresAt；actor / action；key / requestHash / response | CaseRevision FK；幂等唯一(actor,resource,operation,key) |

时间为timestamptz，hash为char(64)，业务ID为uuid，状态为受CHECK约束text，契约对象为JSONB并在服务层按schema校验；confidence为numeric(3,2)且0到1。不能只依赖JSONB而取消scope外键。删除project默认软删除；被Case引用的快照禁止普通级联删除。事实表封存后通过数据库角色和服务写入条件拒绝更新，合规删除走独立审计流程。

## Worker租约与批次写入

领取任务在短事务中SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED，设置owner、leaseUntil并递增attemptEpoch。默认租约60秒，每20秒续期；写入使用数据库时间同时检查owner/epoch/leaseUntil及取消标志，过期或已取消返回STALE_ATTEMPT或CANCELLED。检查与写入必须在同一事务持有任务行锁，不能先检查再异步写。

同epoch下AnalysisBatch校验后落到暂存区；允许新epoch复用相同内容hash且已完成的批次。失败批次异内容不覆盖旧记录，记录新attempt并在最终归并时选定有效版本。同键异内容为冲突，需要重建该批次，不让两个Worker混写。故障重试最多2次，间隔1秒和4秒；确定语法错误无重试，模型请求使用第10章独立策略。

## 封存与发布

1  每个source生成固定文件清单；文件变动产生SOURCE_CHANGED并重启该来源扫描，禁止读工作树最新版本补齐。

2  全部预定批次达到终态后，验证必需来源可用、端点绑定、确定边证据及同scope约束。可接受诊断保留并计算quality=PARTIAL；关键来源整体不可用则失败，不发布。

3  在封存事务中锁scan和snapshot，校验当前epoch、全部批次水位及摘要，把有效事实归并完成，snapshot改为SEALED，并写manifest及outbox。大型事实可先分批写入BUILDING区，封存事务只封闭集合和写水位，不要求一次事务搬运全量源码。

4  Projector只能读取SEALED集合，按(scope,id)幂等投影。先节点后边，记录watermark；内容摘要包括排序后的ID、属性、条件和证据引用，不能只比较数量。投影每次写入校验投影epoch；首版每snapshot只允许一个投影任务。

5  数量和摘要一致后，在事务中确认manifestHash未变，projection_state改READY，snapshot改PUBLISHED，再切换activeSnapshotId。封存后分析Worker禁止新增事实；投影失败重试，未发布视图对调查不可见。

取消与发布竞争时锁同一scan/snapshot记录：取消先提交则禁止发布；发布先提交则取消返回409 ALREADY_PUBLISHED。快照state与quality独立，Scan终态SUCCEEDED/PARTIAL映射到PUBLISHED的COMPLETE/PARTIAL。Run固定已发布snapshot和overlay修订，不查询latest替代。

## 投影与恢复

Neo4j节点使用统一ArchNode标签和projectId/snapshotId/nodeId唯一约束；关系唯一键由relationId及scope在投影器中验证，不能假设所有部署版本支持相同关系约束。构建入库校验和投影摘要用于发现重复或缺边。受限邻接模板纳入契约测试，权限条件不可由模型省略。

图库不可用时提供历史报告或503。重建先写独立投影视图，校验后切换，不覆盖正在被查询的已验证投影。PostgreSQL每日备份，试点RPO24小时、RTO4小时；恢复演练必须重放Outbox并核对Case引用和证据，而不是只证明两库能启动。保留被Case引用的源码和证据；合规删除后历史报告标不可复验，不伪造重算。

# 14  安全与权限

| 边界 | 控制措施 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 仓库接入 | 固定仓库白名单与提交；隔离扫描目录 | 拒绝路径穿越、符号链接越界 |
| 执行环境 | 不执行项目构建脚本；限CPU内存与超时 | 恶意依赖与压缩炸弹样例 |
| 数据库 | 只读元数据账号、网络白名单、短超时 | 业务数据查询和写语句被禁止 |
| 图与证据 | 所有工具按项目权限过滤 | 跨项目同名对象不可检索 |
| 模型边界 | 源码视为不可信数据；仅白名单工具 | 注释中的伪指令不能触发动作 |
| 敏感数据 | 密钥引用托管、片段脱敏、日志最小化 | 日志与报告不出现凭据 |
| 导出与分享 | 重新鉴权、审计、短期下载地址 | 撤权后下载不可继续使用 |

角色建议为 ProjectAdmin、Analyst、Reviewer、Viewer。Admin 管理来源与成员；Analyst 发起调查；Reviewer 审核指定修订；Viewer 仅看已授权结果。证据查看权可以严于图结构查看权；隐藏源码时仍须说明证据不可见，不能泄露片段。

模型部署优先选择企业允许的环境。外部模型仅接收批准的最小证据包；密钥、连接串、业务个人信息和完整仓库默认不外发。模型日志保存策略由企业政策配置，并记录数据出域审批条件；“使用私有模型”本身不替代权限和日志治理。

所有写入 Case 的工具都以用户上下文执行并审计；源码中的 README、注释、SQL 字符串和模型输出均不能覆盖服务端策略。工具返回值仍须类型校验、长度限制和转义后展示，防止报告或前端成为注入入口。

MVP 不建立自动部署、数据库迁移执行、邮件通知或第三方工单写入通道。未来接入写工具时单独设计审批、幂等和撤销机制；报告审批不能自动转化为生产变更授权。

## 身份接入和权限实施

服务端采用OIDC身份接入，校验issuer/audience/signature/expiry后映射subject到本地userId；具体企业issuer、clientId和组映射是部署参数。开发可用独立测试身份服务及固定测试账号，不能把前端传来的actorId当身份。服务端project_member为项目授权事实源；模型与Worker使用窄范围服务身份，不继承管理员全域权限。

| 角色 | 允许的操作 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| ProjectAdmin | 来源、成员、扫描、调查及归档管理 | 不因管理员身份默认获得证据查看权；无自动报告审批 |
| Analyst | 授权来源扫描、调查、澄清、标注、送审、草案导出 | 不能批准自己的调查；不能管理成员与密钥 |
| Reviewer | 查看送审修订、批准或否决、导出 | 审批绑定不可变修订；默认禁止自审 |
| Viewer | 查看与导出已批准修订 | 不看草案、Run日志、未授权源码 |

canViewEvidence单独控制片段、search_code结果、模型证据包和包含源码的导出；工具执行权限与证据权限取交集。没有源码权限时模型只能用授权图结构，不得经模型解释旁路泄露。原始证据哈希在隔离区计算，出域前对片段、配置和日志做密钥及个人信息过滤，脱敏后单独计算snippetHash并标明字符位置映射。

部署模型必须确认允许的endpoint与数据范围；默认禁止外发完整源码。API、日志、SSE、导出及模型上下文共用权限过滤，避免单独保护get_source_evidence而在其他通道泄漏。保留策略默认源码随被引用快照保留，普通Run日志30天、事件7天；企业合规策略可以收紧，删除审计和证据不可用标志同步更新。

# 15  MVP 范围

| 能力 | 首版承诺 | 明确边界 |
| --- | --- | --- |
| 来源 | 一个后端与一个 Vue 仓库、一个PG schema | 跨仓部署映射人工配置 |
| Java | 类型与直接方法调用、常规Spring注入 | 反射、复杂代理不保证解析 |
| MyBatis | XML与常规注解SQL、结果映射、动态片段 | 自定义LanguageDriver列未知 |
| PostgreSQL | 表列、约束、索引、视图定义 | 复杂函数血缘不验收 |
| Vue | SFC、静态请求封装、页面到API | 动态URL保留候选 |
| 变更 | 列改名删除类型变更、API与方法契约变更 | 先完成列改名主链，再补其余规则 |
| Case | 证据、影响、风险、计划、测试、审批 | 只生成建议，不执行变更 |
| 图存储 | PostgreSQL事实源与Neo4j投影 | 不引入分布式图或向量库 |

## 首个纵向切片

选择 device.event_id，解析 Mapper.find、Service.find、Controller.get、GET /api/devices/{id}、前端 getDevice 与 DeviceDetail.vue。固定样例同时包含两个反例：SQL 别名保持接口不变，以及无法解析的动态表名。首个切片就必须展示未知项，不能等产品化阶段再补。

可选能力包括基础 JPA 注解识别、静态权限注解展示和扫描增量缓存，不作为主链成功前置条件。Git History、Temporal Coupling、Kettle、Redis、Nginx、Kafka、GIS 与第三方接口进入后续阶段。

## 交付清单

交付源代码、容器部署说明、数据库初始化与投影重建说明、黄金样例库、自动化验证记录、Demo 演示数据、用户操作指南与版本化分析规则。部署清单锁定 JDK、Spring Boot、解析器、Node、Vue、PostgreSQL 和 Neo4j 的实际兼容版本及许可证清单。

## 五类变更的交付边界

五类变更都提供结构化入口和对象级影响计算；精确修改判断限定第7章能力矩阵。API_CONTRACT_CHANGE首版覆盖字段删除、改名、类型与required变化以及静态路径或方法改变；METHOD_SIGNATURE_CHANGE覆盖已解析直接调用的参数删除、增加和类型变化。不承诺复杂泛型推断、全量数据流或运行时依赖完备。

首个切片必须同时通过当前旧字段引用、拟议别名条件性兼容、已验证映射兼容和动态表名四种样例。没有字段级消费证据时输出UNKNOWN，不能为了完成Demo输出硬编码NO。其余变更类型沿同一契约扩展规则，全部通过第20章后才标MVP完成。

# 16  分阶段实施计划

实施采用需求到设计到工作包到验收的追踪方式。建议2名开发和1名兼任架构测试人员；原6周仅保留为估算，M0完成样例与兼容性试验后重新排期。以下任务是文档化交付计划，所有状态均为待实施，未执行的验证不能填通过。

## 开发工作包

| 任务与需求 | 交付物及设计位置 | 前置依赖与完成证据 |
| --- | --- | --- |
| TASK01 REQ01到REQ07 | 样例仓库、来源配置、依赖和版本锁定清单；第7、15章 | 无；列出所有运行与被分析版本，能解析最小样例并记录诊断；先完成M0 |
| TASK02 REQ01/02/03 | 第6、9章契约schema与数据迁移设计 | TASK01；合法/非法样例校验通过，统一字段及scope约束 |
| TASK03 REQ01/05 | PG队列、租约、批次、封存与投影；第4、13章 | TASK02；旧epoch写入被拒，发布前不可见，重放摘要一致 |
| TASK04 REQ01/02 | Java/Spring/MyBatis/PG解析及证据；第7、8章 | TASK02；PAR01到PAR05黄金样例节点/边/位置通过；可与TASK03并行 |
| TASK05 REQ02/03 | Vue请求及字段消费解析；第7章 | TASK02；PAR06/PAR07及动态反例通过；可与TASK04并行 |
| TASK06 REQ03 | 五类传播、兼容合并及评分；第9章 | TASK03/04/05；BR规则、循环、多路径和区间复算通过 |
| TASK07 REQ05/06 | Case/Run/API、权限和UI三工作区；第11、12、14章 | TASK02；可先用契约样例，联调需TASK03/06；版本冲突、澄清、取消和下载撤权通过 |
| TASK08 REQ04 | 模型网关、4阶段模板、工具循环及降级；第10章 | TASK06/07；无效引用、重复工具、拒答、超时、无模型图报告通过 |
| TASK09 REQ05/06 | 导出、审计、保留和恢复；第12到14章 | TASK07；固定修订导出一致，权限撤销生效，恢复引用可定位 |
| TASK10 REQ07 | 独立黄金集、性能/恢复记录、Demo和操作手册；第17、20章 | TASK03到09；所有AC满足，残余限制公开 |

## 阶段与可开工条件

M0完成TASK01和契约评审；M1交付TASK02到04的数据库列到API；M2交付TASK05和完整图发布；M3交付TASK06/07的纯图调查闭环；M4交付TASK08/09；M5执行TASK10。并行仅适用于契约固定后的独立实现，不能跳过集成验证。

技术基线分为产品运行环境和被分析项目矩阵。产品建议Java LTS运行时、Spring Boot MVC、PostgreSQL、Neo4j、Node LTS及Vue3；确切版本、解析器坐标、容器digest、许可证和模型工具能力由TASK01兼容试验锁定，禁止使用浮动latest。选择版本前不建立虚假的“已兼容”清单。源码语言级别与ArchLens自身JDK分别配置。

开工前必须具备可授权的后端与Vue提交、PG schema快照、classpath制品、路由与Profile配置；缺模型配置不阻止确定性内核开发，缺解析依赖则不能承诺符号召回。企业身份issuer、模型endpoint、源码保留策略和业务关键性由实际责任人填写，不由文档代填。

## 部署与交付约定

开发使用单机容器编排，API暴露一个入口，数据库、图库和Worker端口仅内部网络可达；源码卷只读挂载给分析Worker，任务结果卷可写。Worker限CPU、内存、文件数与单文件大小，默认文件数50000、单文件5MB；超限列诊断。API不执行来源代码。生产是否拆服务在试点容量实测后决定。

日志统一traceId/scanId/runId/snapshotId/stage，指标增加租约重领、STALE_ATTEMPT、封存耗时、投影失败、模型重试和UNKNOWN比例。启动先迁移PG并验证Neo4j约束，再启动Worker和API；升级前备份，失败回滚应用与兼容schema迁移，不能删除用户Case作为回滚手段。MVP不承诺在线破坏性schema回滚。

文档交接时可按本章拆成requirements.md、design.md、tasks.md和check_list.md；本DOCX是设计依据，衍生文件不得改变能力边界。需求追踪：REQ01对应TASK01/02/03/04和AC03/07/08；REQ02对应TASK02/04/05及AC01/02/04；REQ03对应TASK02/06及AC05/06；REQ04对应TASK08及AC09/10；REQ05对应TASK03/07/09及AC07/12/13；REQ06对应TASK07/09及AC07/11/14；REQ07对应TASK10及全部AC。

# 17  比赛 Demo 流程

建议8分钟演示，主题为“设备标识变更会影响哪些地方，哪些地方其实不用改”。提前锁定一个可公开或脱敏的演示仓库提交、schema 文件、基准标签与模型配置；现场每个数量均来自本次结果。

| 时间 | 演示动作 | 评委看到的证据 |
| --- | --- | --- |
| 0至1分钟 | 说明字段变更与人工调查难点 | 真实源码、元数据和快照摘要 |
| 1至2分钟 | 输入 event_id 替换需求，确认语义 | 同名对象消歧与契约保持选项 |
| 2至4分钟 | 运行调查并展开页面到列路径 | SQL、Java、API、Vue逐边来源 |
| 4至5分钟 | 切换兼容别名与动态SQL反例 | 不必改页面的理由、未知项与限制 |
| 5至6分钟 | 查看风险、迁移顺序和回归范围 | 每条计划引用风险或影响项 |
| 6至7分钟 | Reviewer质疑一条弱证据结论 | 拒绝无依据结论并保留待确认 |
| 7至8分钟 | 归档Case并展示评测记录 | 重放一致性与实际测量数据 |

## 示范计划的工程顺序

若确认为业务标识替换：先验证映射唯一性与历史关联，再设计扩展字段、回填、兼容读写、消费者切换、观察与旧字段收缩。MVP 无业务数据访问权限时，只提出验证查询草案和验证责任人，不能声称回填安全或直接产出可执行上线脚本。

回滚需说明切换期间的新写入如何保留，不能仅写“把字段改回”。若删除旧标识后无法逆推，新写入会使回滚不可逆，应阻止进入收缩阶段，或要求备份映射与恢复演练。

## 演示兜底

网络或模型故障时切换到已生成的固定快照报告，并在屏幕标记“历史结果回放”；现场图算法与证据查询可独立演示。预录视频仅作兜底，明确说明其性质。禁止将预置影响数量包装为实时推理结果。

## 条件性方案的演示方式

演示先锁定before快照并显示拟议别名方案，此时页面结论为UNKNOWN，附“若映射与JSON契约验证通过则预计无需修改”。第二个已验证样例使用独立且明确关联的after快照及验证记录，显示已通过的兼容条件；不得在同一事实图中偷偷替换SQL。现场展示一个页面通过兼容接口A和不兼容接口B同时消费字段，说明节点仍为YES。

# 18  后续演进

| 方向 | 新增采集与关系 | 前置条件与限制 |
| --- | --- | --- |
| Git History | 提交、变更文件、重命名、修复关联 | 按快照维护身份；不把提交者当责任人 |
| Temporal Coupling | 文件共同变更与时间窗口统计 | 排除格式化、生成文件和大批量提交 |
| Kettle | ktr/kjb步骤、表输入输出、任务连线 | 变量SQL保留未知；需作业配置版本 |
| Redis | key模板、序列化结构、读写调用 | 运行时key与TTL不能只靠名称推断 |
| Nginx | location、proxy_pass、rewrite | 展开include；区分实际部署配置 |
| Kafka | producer/consumer、topic、schema | 主题动态命名、消费者组配置需补证 |
| GIS | 图层服务、字段映射、GlobalID关系 | 需厂商与服务元数据；不同ID不可混同 |
| 第三方接口 | OpenAPI、客户端、同步任务、契约 | 访问与版本授权；对方内部依赖不可见 |

## Temporal Coupling 的统计语义

support(A,B) = count(commits touching both A and B)
confidence(A->B) = support(A,B) / count(commits touching A)
lift(A->B) = confidence(A->B) / P(commit touches B)

共同变更只说明历史关联，不是调用关系或因果关系。设置最小支持数、限定时间窗口、处理合并提交与大提交，并展示样本量；使用独立 CO_CHANGED_WITH 类型，只用于调查推荐，不混入确定性依赖传播。

进一步可引入运行时 Trace、契约测试和部署清单校正静态候选。运行时观察证明某路径曾经执行，不证明未观察路径不存在。融合时保留 STATIC、RUNTIME、HISTORY 的来源与时间范围，避免把多种不完整证据合成为虚假的完整性。

扩展顺序建议由真实漏报决定：先部署路由与测试索引，再外部任务和消息，最后专项 GIS。每增加一种资产，都要同步新增 Collector、证据格式、传播规则、权限控制、黄金样例与可见的能力边界。

# 19  风险与限制

| 风险 | 影响 | 应对与残余限制 |
| --- | --- | --- |
| 动态行为不可见 | 反射、动态SQL或URL漏报 | unknown清单与运行时补证；不承诺完全覆盖 |
| 接口匹配错误 | 同路径跨服务误连 | 服务映射、方法和路径联合校验；歧义保留 |
| 图谱过度扩散 | 所有页面都被判需修改 | 禁用归属传播；识别兼容边界；人工复核 |
| 版本错配 | 代码与数据库不是同一发布 | release manifest；未核实则显式降级 |
| 模型幻觉 | 虚构依赖或测试文件 | 结构化校验与引用验证；工具事实优先 |
| 评分误导 | 启发式分数被理解为故障概率 | 公开公式、版本与输入；提供区间和理由 |
| 存储运维成本 | 双库备份与状态复杂 | 单事实源、投影重建、故障演练 |
| 评测偏差 | 样例过小或与规则同源 | 保留未见项目和对抗样例；公布分母 |

## 不保证的能力

静态图不是精确的数据流分析，也不是生产全量调用图。MVP 不能证明所有调用路径可达，不能完整解释动态权限、数据库运行性能、历史数据正确性或第三方系统内部实现。测试范围建议不等于测试已执行，更不等于上线安全证明。

若项目只有源码且缺少运行配置，应把 Profile、路由、数据库绑定与版本对齐作为外部假设。在报告首页摘要中呈现这些假设及其影响，禁止仅在附件深处记录。

## 评审待决事项

需由公司确认模型可用范围、源码保留期限、真实项目授权、比赛时间和硬件预算。需由技术负责人确认首批JDK与框架版本、仓库数量、标识替换规则和业务关键性。关键条件变化通过设计修订与Case新版本处理，不回写历史证据。

## 修订后仍需验证的边界

本设计补齐协议和规则，不等于解析器已达到验收指标。最大实施风险仍是跨层字段映射与真实工程依赖解析；应优先在授权真实样例上检验，而不是先开发复杂图形界面。运行版本、制品可用性、企业登录、模型数据范围和业务关键性仍由部署环境决定，TASK01及相关接入任务必须留下确认记录。

# 20  验收标准

验收分为设计契约、确定性分析、Agent行为、业务操作和运维恢复。所有检查初始状态为待实施。建立至少40个黄金案例：30个常规案例覆盖5类变更且每类至少6个，另10个动态、歧义或对抗案例；至少一个完整项目作为未参与调参的留出集。两名评审独立标注并裁决，保存标签版本，不使用待测解析器生成标准答案。

## 验收项与证据

| 编号与需求 | 验证内容 | 通过条件及任务 |
| --- | --- | --- |
| AC01 REQ02 | 节点及直接边 | 支持范围precision≥95%、recall≥90%；分类型报告；TASK04/05 |
| AC02 REQ02 | 跨层路径 | 有效目标路径召回≥90%，缺失逐例解释；TASK04/05/06 |
| AC03 REQ01 | 证据定位 | 确定边100%有同快照有效证据、哈希和规则版本；TASK02/04 |
| AC04 REQ02 | 未知与候选 | 10个反例均不伪报确定，诊断位置和原因完整；TASK04/05 |
| AC05 REQ03 | 修改判断与风险 | 五类规则、拟议兼容、冲突路径、风险区间及HALF_UP复算一致；TASK06 |
| AC06 REQ03 | 资源边界 | 循环终止；超预算返回截断；展示3条不影响已访问判断；TASK06 |
| AC07 REQ01/05/06 | scope和修订 | 越权拒绝；新扫描、overlay、重调查不改旧修订；TASK03/07 |
| AC08 REQ01 | 恢复和发布 | 旧epoch写入被拒；封存后事实不可变；重投影摘要一致；TASK03 |
| AC09 REQ04 | Agent可靠性 | 无效引用强制拦截；语义争议保留；超时或无模型保留图结果；TASK08 |
| AC10 REQ04 | 计划与测试 | 每条建议有理由引用；任务DAG无环；不存在的测试文件不得输出；TASK08 |
| AC11 REQ06 | 只读及注入 | 恶意注释/XML不突破网络、执行和写入白名单；TASK07/09 |
| AC12 REQ05 | 界面闭环 | 消歧、澄清、取消、历史、送审、列表视图、导出均可完成；TASK07/09 |
| AC13 REQ05 | 幂等和事件 | 重复命令不重复Run；过期ETag失败；SSE重连去重、过期恢复；TASK07 |
| AC14 REQ06 | 权限和保留 | 无证据权不经模型/日志/导出泄漏；撤权下载拒绝；删除后标不可复验；TASK07/09 |

## 黄金案例格式和匹配规则

每个fixture包含caseId、sourceManifest、inputFiles、changeSpec、expectedNodes、expectedEdges、expectedPaths、expectedImpacts、expectedDiagnostics及capabilities。期望节点以logicalKey/type匹配，边以from/to/kind/condition/bindingKey匹配，证据同时验证原始位置、哈希及producerVersion；不依赖每次扫描的随机snapshotId。所有预期字段进入版本化JSON，禁止只比较报告自然语言。

影响集合分别比较dependencyPresent、changeRequired、conditionedOutcome和unknown code。路径按标准关系序列或人工定义的等价路径组匹配，不能把任意到达目标的路径当正确。precision=TP/(TP+FP)，recall=TP/(TP+FN)，分母0为N/A；另报告全库成功、不支持、失败文件数和候选边数，不能用缩小支持声明掩盖漏报。

| 示例ID | 输入情形 | 必须得到的结果 |
| --- | --- | --- |
| FIX01 | 旧SQL引用event_id，提议纯改名且没有兼容措施 | Mapper为YES；上游缺字段证据为UNKNOWN，不能一律YES |
| FIX02 | 只提出global_id AS event_id，未实施验证 | 下游UNKNOWN，conditionedOutcome=NO附条件，兼容state=PROPOSED |
| FIX03 | 有关联验证快照，别名/类型/值语义/JSON均保持，消费覆盖完整 | 对限定消费点NO，原依赖仍可查看 |
| FIX04 | 同页接口A兼容，接口B直接读取被删除字段 | 页面YES，A的NO不覆盖B |
| FIX05 | 页面只读name，接口删eventId；对该页消费点覆盖完整 | 该页NO；增加对象spread未知出口后改为UNKNOWN |
| FIX06 | 动态表名、多个数据源或未知Profile | DYNAMIC_IDENTIFIER或AMBIGUOUS_BINDING，不选任意表 |
| FIX07 | 同路径不同服务或不同produces | 保留不同API节点；请求不足以区分时为候选 |
| FIX08 | 列类型text到uuid，无历史映射验证 | 不宣称等价或回填安全，D未知则风险区间 |
| FIX09 | 图含环和4条不同语义路径，仅展示3条 | 环终止；第4条已访问不兼容路径仍令结论YES |
| FIX10 | 模型引用不存在ID，或存在但内容无关的ID | 不存在ID强制拒；无关语义进入争议复核，不能假设校验器必定识别 |
| FIX11 | WorkerA超时后B接管，A随后写入 | A返回STALE_ATTEMPT；B有效结果与封存摘要不被覆盖 |
| FIX12 | 取消和发布并发，或封存后尝试写事实 | 按提交顺序得到CANCELLED或ALREADY_PUBLISHED；拒绝封存后写入 |
| FIX13 | 同幂等键重复命令、异内容、过期ETag | 同内容同结果；异内容409；过期412；仅一个活跃Run |
| FIX14 | 模型超时或拒答，已有确认ChangeSpec | 图结果保留且标PARTIAL，模型生成段落明确缺失 |
| FIX15 | 元数据采集中并发DDL导致对象查询失败 | 回滚整批重采，不混合尝试；超限失败且无完整快照 |
| FIX16 | 已生成导出后撤销权限，或删除证据 | 下载拒绝；已授权历史报告标证据不可复验 |

FIX表规定必含情形，不代替40个实际fixture；其中正常与对抗分组由标签清单固定，不能重复计数凑数量。每项检查证据记录包含checkId、AC、TASK、版本、执行方式、预期、实际、日志位置、审核人和PASS/FAIL/BLOCKED；当前这些实现证据均未产生。

## 重算与回放

算法重算固定snapshot、overlay、ruleVersion、ChangeSpec、确定的节点/深度/工作单元预算，使用相同排序，比较去掉时间戳的规范化结果哈希。验收时设置足够墙钟时间，单独测试TIME_LIMIT路径；线上5秒超时可能在不同边界截断，不承诺截断集合逐次相同。

历史报告回放直接读取CaseRevision、固定工具结果和已保存模型输出，不再次请求模型，内容哈希应相同。重新调查创建新Run，模型即使配置相同也不要求文字一致；必须重新验证结构、引用和事实约束。原始证据删除后只可回放被允许保留的结果，不能声称可重新计算。

## 性能与验收包

建议8核CPU、16GB内存、SSD、单扫描并发、10万行源码和10万条边以内测量。冷扫描目标≤10分钟；预热节点搜索p95≤1秒、有界Blast p95≤5秒、含模型活跃调查目标≤120秒。至少20次固定查询报告p50/p95/最大值和截断率，p95使用排序后ceil(0.95n)位置；不能通过全部超时返回来满足延迟指标。模型等待、纯算法和数据库耗时分开记录。

验收包包含fixture标签、契约校验、测试结果JSON、引用抽检、UI操作记录、性能及预算日志、故障注入、备份恢复记录、权限反例、版本与许可证清单、操作手册和Demo记录。AC01到AC14全部满足且真实接入参数完成配置后才标MVP完成；文档排版检查不替代这些实施验收。

# 附录 A  技术依据与术语

下列官方资料用于核对解析器和平台能力。具体版本须在实施时完成兼容性验证并锁定；本设计的评分、预算、工期与验收阈值均为工程建议，不是这些资料的性能承诺。查阅日期为2026年9月11日。

[R1] JavaParser Getting Started
https://javaparser.org/getting-started.html

[R2] Spring Framework Mapping Requests
https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc/mvc-controller/ann-requestmapping.html

[R3] MyBatis 3 Dynamic SQL
https://mybatis.org/mybatis-3/dynamic-sql.html

[R4] JSqlParser Usage
https://jsqlparser.github.io/JSqlParser/usage.html

[R5] PostgreSQL Dependency Tracking
https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-depend.html

[R6] Vue SFC Syntax Specification
https://vuejs.org/api/sfc-spec

[R7] Babel Parser
https://babeljs.io/docs/babel-parser

[R8] Neo4j Cypher Variable Length Paths
https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/patterns/reference/variable-length-paths/

| 术语 | 本设计含义 |
| --- | --- |
| Snapshot | 一次来源与规则固定的不可变分析视图 |
| Evidence Chain | 可逐边回查的依赖路径及其证据集合 |
| Blast Radius | 在给定变更语义和扫描范围内的待评估集合 |
| Investigation Case | 调查输入、过程、结果及评审修订的聚合 |
| Unknown | 证据不足、不支持、无权限或未完成调查的边界 |

## 本次修订核对依据

[R9] PostgreSQL Transaction Isolation

https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html

[R10] MyBatis Mapper XML Files

https://mybatis.org/mybatis-3/sqlmap-xml.html

R2、R9和R10于2026年9月12日复核，用于确认映射条件、事务快照和结果映射机制。其余引用保留原查阅日期。规则权重、超时、范围和预算为本项目设计值，实际兼容版本由TASK01锁定。

## 审查意见落实索引

| 审查项 | 落实位置 | 对应验收 |
| --- | --- | --- |
| 事实与假设分离 | 第2、9、17章 | AC05及FIX02/03 |
| 字段映射边界 | 第6、7、15章 | AC01/04/05及FIX05 |
| 传播和风险来源 | 第9章 | AC05/06及FIX04/08/09 |
| IR及身份契约 | 第6、13章 | AC03/07及非法契约样例 |
| 解析支持矩阵 | 第7章 | AC01/02/04 |
| 模型调用与复核 | 第10章 | AC09/10及FIX10/14 |
| 租约发布与状态 | 第11、13章 | AC08/12/13及FIX11/12 |
| 数据库一致快照 | 第7、13章 | AC08及FIX15 |
| API及权限闭环 | 第12、14章 | AC07/11/12/13/14 |
| 工作包和可重复验收 | 第16、20章 | TASK01到TASK10及AC01到AC14 |

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.