# ArchLens

# 企业系统架构取证智能体设计文档

| STATUS 提议评审版 |  | OWNER ArchLens 项目组 |  | LAST UPDATED 2026年9月11日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 版本 | 1.0 立项与技术评审 |
| --- | --- |
| 评审对象 | 架构负责人 开发负责人 安全与测试负责人 |
| 用途 | 公司 AI Agent 比赛立项 技术评审 开发实施 |
| 范围 | Spring Boot PostgreSQL MyBatis Vue 3 |

# 文档导览

立项阅读  第1至3章与第15至17章
技术评审  第4至14章与第19章
开发验收  第16章与第20章

01  项目背景与目标

02  产品定位与典型场景

03  设计原则

04  总体架构

05  模块设计

06  节点与关系数据模型

07  技术栈解析方案

08  Evidence Chain 设计

09  Blast Radius 算法与评分

10  Agent 编排及工具定义

11  Investigation Case 调查案例模型

12  API 设计建议

13  存储方案

14  安全与权限

15  MVP 范围

16  分阶段实施计划

17  比赛 Demo 流程

18  后续演进

19  风险与限制

20  验收标准

# 1  项目背景与目标

ArchLens 面向 Spring Boot、PostgreSQL、MyBatis 与 Vue 企业系统，建设以证据为基础的架构考古与变更影响分析能力。建议先交付单项目、固定快照、只读调查的比赛 MVP，再依据真实项目评测扩展。核心交付物是可复查的 Investigation Case：每条影响结论能够回到具体代码、数据库元数据和解析规则。

企业系统的依赖通常分散在 Java 调用、Mapper SQL、数据库约束、前端请求与环境配置中。字段改名看似局部，但 SQL、返回对象和调用方可能形成跨层影响。人工调查依赖经验和检索路径，结论容易缺少版本边界、遗漏说明和可复用证据。这里描述的是待解决的问题，不代表已经量化公司的现有损失。

## 目标与立项价值

| 目标 | 交付能力 | 度量方式 |
| --- | --- | --- |
| 架构考古 | 从入口 API 或数据库列重建跨层依赖 | 黄金样例的端到端路径召回率 |
| 变更评估 | 区分直接依赖、潜在传播与待确认边界 | 影响结果准确率与漏报复核 |
| 工程闭环 | 生成风险、任务依赖和回归范围 | 计划条目能回链到影响项或规则 |
| 可信调查 | 快照锁定、证据定位、过程可审计 | 证据可定位率与固定版本重放 |

## 立项条件与决策边界

评审需要确定样例仓库与数据库元数据访问范围、模型部署策略、参赛截止日期以及至少一名业务架构复核人。第16章工期和第20章指标是建议的规划基线，需在基准集运行后确认，不能作为已实现性能或收益。

MVP 不自动修改仓库、不执行迁移、不部署应用，也不宣称覆盖所有运行时依赖。没有发现边只能说明本次扫描范围内未发现证据，不能证明没有影响。

# 2  产品定位与典型场景

产品定位为 Architecture Forensics Agent：使用工具自主调查企业系统结构，并把变更假设转化为有来源、可质疑、可追踪的调查案例。主要用户是架构师、开发负责人和测试负责人；评审人通过证据判断建议是否成立。

| 场景 | 输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 字段替换 | public.device.event_id 改用 global_id | SQL 与映射影响、接口兼容边界、迁移前提 |
| 接口变更 | GET /api/devices/{id} 删除字段 eventId | 后端响应映射、前端消费点、契约测试 |
| 方法签名变更 | DeviceService.find(String) 参数调整 | 已解析调用者、接口实现候选、编译验证范围 |
| 系统接手 | 设备详情页从哪里取数 | 页面到 API、Service、Mapper、Column 路径 |
| 评审复用 | 重看某次字段改造的依据 | 原快照、报告版本、人工修正和未决项 |

## 贯穿示例的语义

event_id → global_id 可能是纯物理列改名，也可能是业务标识替换。系统必须先明确类型、唯一性、空值、关联方式和对外 JSON 字段是否变化。不能因为名称类似就推断 GLOBALID 是 UUID，也不能推断原字段与新字段一一对应。

若 SQL 改为 global_id AS event_id，Java 属性与 API 响应字段均保持不变，则页面仍位于依赖链上，但未必需要修改。输出应同时包含 dependencyPresent=true、changeRequired=UNKNOWN 或 NO，以及“别名维持映射”的证据。

## 产品差异与成功判据

代码搜索负责找文本，图谱负责连接语义，Agent 负责选择调查步骤与归纳建议。ArchLens 的差异化来自跨层证据、变更语义传播和诚实展示未知项。比赛展示应比较人工关键字搜索与同一基准上的取证结果；收益需实际计时，不使用虚构的节省比例。

# 3  设计原则

| 原则 | 工程约束 | 失败时行为 |
| --- | --- | --- |
| 证据先于结论 | 确定关系来自解析器或可追溯元数据 | 无证据结论进入假设列表 |
| 快照一致 | Case 固定 repository SHA 与 schema 摘要 | 新扫描不改写旧 Case |
| 语义驱动传播 | 变更类型决定关系方向和传播规则 | 不支持类型返回明确错误 |
| 依赖与影响分离 | 发现依赖不直接判定必须改代码 | 保留兼容边界与人工验证 |
| 确定性计算 | 节点、路径、评分由版本化算法产生 | LLM 不改写图事实与分数 |
| 显式不完整 | 解析失败、预算截断、不可见资产均记录 | 返回 PARTIAL 及缺失原因 |
| 最小权限 | 只读来源、按项目授权、工具参数校验 | 权限不足即拒绝，不补猜 |
| 渐进扩展 | 插件产生统一中间表示与证据 | 新插件通过一致性基准再启用 |

## 关键架构决策

ADR 01：采用 Java 模块化单体加独立分析 Worker；前端解析使用 Node Worker。首先控制部署复杂度，模块接口为后续拆分服务保留边界。

ADR 02：PostgreSQL 是扫描、证据、标准化图记录和 Case 的权威存储，Neo4j 是可重建的图查询投影。接受发布前的投影延迟，拒绝同一次调查读取混合快照。

ADR 03：单一 Investigator 状态机编排多个专业角色。Dependency、Risk、Test、Reviewer 是职责划分，不要求独立模型进程；有性能证据后再引入并行角色调用。

ADR 04：MVP 优先 MyBatis，不把 JPA 深度关系解析纳入同批验收；为 Entity 注解保留节点能力。版本组合通过兼容性试验锁定，避免仅因“最新版本”而升级。

# 4  总体架构

User / Reviewer
       | HTTPS + Project Authorization
       v
Vue Web ----> Spring Boot API ----> Case Service
                    |                    |
             Scan Coordinator     Investigator
                    |                    | Tool Gateway
      +-------------+----------+         v
      | Java/SQL Worker        |   Graph / Evidence / Blast
      | Node Vue Worker        |         |
      | PostgreSQL Collector   |         |
      +-------------+----------+         |
                    v                    |
            Normalize + Validate         |
                    v                    v
 PostgreSQL [Snapshots / Facts / Evidence / Cases / Outbox]
                    | publish immutable projection
                    v
                Neo4j [Architecture Graph]

控制面接受项目注册、扫描与调查请求；数据面在隔离 Worker 中读取固定来源，生成统一 IR，再合并符号、验证证据、写入标准化图记录。Agent 仅通过 Tool Gateway 读取已经发布的快照。源文件内容不是控制指令。

## 扫描与发布生命周期

QUEUED -> COLLECTING -> ANALYZING -> VALIDATING
       -> PROJECTING -> READY
                    \-> PARTIAL / FAILED / CANCELLED

扫描完成后先写 manifest：来源版本、schemaHash、文件数、节点边数、解析器版本、失败清单和摘要。Neo4j 投影完成并核对 manifest 后才发布 READY。允许发布 PARTIAL，但用户必须看到哪些能力缺失；关键来源整体不可用时禁止宣称完整链路。

调查固定 snapshotId、ruleVersion、modelConfigVersion。数据源扫描可异步进行，但不自动切换调查中的快照。API 返回 traceId，Worker 记录 scanId 和 stage；指标包含解析成功率、未知符号率、投影延迟、查询截断率和模型调用成本。

# 5  模块设计

| 模块 | 输入与核心职责 | 输出与故障处理 |
| --- | --- | --- |
| Collector | 仓库快照、schema 连接；枚举与读取 | SourceManifest；单来源失败记诊断 |
| Analyzer | 源码及规则；AST、符号解析、SQL绑定 | NodeIR / EdgeIR / EvidenceIR；保留 unresolved |
| Graph | IR；去重、引用校验、快照投影 | 受限邻接与路径查询；投影失败可重放 |
| Evidence | 源码哈希及定位；校验、裁剪、脱敏 | 证据包与有效性；不匹配标 STALE |
| Blast Radius | 变更描述及图；传播、评分、截断 | 影响集合、路径、未知项；结果确定性 |
| Agent | 意图与工具结果；补证、推理、复核 | 结构化假设、风险与计划；预算耗尽保留成果 |
| Case | 调查状态和版本；审批、任务、报告 | 不可变修订与审计；乐观锁防覆盖 |

## 模块接口与代码组织

archlens-server    project / scan / case / auth / report
archlens-analyzer  java / spring / mybatis / pg / vue
archlens-core      graph / evidence / blast / contracts
archlens-agent     workflow / tools / reviewer
archlens-web       graph / investigation / evidence

collect(SourceSpec, SnapshotContext) -> SourceManifest
analyze(SourceArtifact, AnalyzerContext) -> AnalysisBatch
publish(snapshotId, expectedManifestHash) -> ProjectionStatus
investigate(ChangeSpec, SnapshotRef) -> CaseRevision

Collector 不直接写 Neo4j；Analyzer 不调用 LLM 生成确定关系；Graph 不承担业务审批；Case 不持有数据库连接密钥。批次应带 schemaVersion、idempotencyKey、diagnostics 和统计量，使失败可以从文件或批次级恢复。

任务持有租约并定期续期；Worker 中断后租约超时可重领。网络瞬态错误最多重试3次并退避，确定的语法错误不重复重试。取消请求在批次边界检查，未完整发布的快照不成为默认读取目标。

# 6  节点与关系数据模型

实体身份必须区分逻辑对象和快照实例。logicalKey 用于同一命名对象的跨扫描关联；nodeId = SHA256(projectId | snapshotId | type | logicalKey)。改名通常形成新 logicalKey，后续通过显式 RENAMED_FROM 记录跨版本映射，不能只靠行号或相似名称合并。

| 字段 | 类型与约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| projectId / snapshotId | UUID，必填 | 所有查询与唯一键的隔离边界 |
| nodeId / logicalKey | hash / string，必填 | Java 含模块、全限定名、参数签名 |
| type / name | enum / string | METHOD、COLUMN、API 等受控类型 |
| sourceRef / attributes | JSON，受 schema 校验 | 位置、角色、声明类型；禁止任意敏感数据 |
| relationId / from / to | hash / nodeId | 同快照；不存在的端点不进入确定图 |
| kind / condition | enum / JSON | 关系语义与动态分支条件 |
| evidenceIds / certainty | array / enum | 每条确定边至少一条有效证据 |

| 关系及方向 | 含义 | 默认影响遍历 |
| --- | --- | --- |
| METHOD -> METHOD CALLS | 调用者依赖被调用者 | 反向 |
| METHOD -> COLUMN READS / WRITES | SQL 语句映射的方法访问列 | 反向 |
| API -> METHOD HANDLED_BY | 端点由控制器方法处理 | 反向 |
| FUNCTION -> API CONSUMES | 前端函数发起请求 | 反向 |
| PAGE -> FUNCTION CALLS | 页面调用请求封装 | 反向 |
| FIELD -> COLUMN MAPS_TO | 属性映射到数据库列 | 按变更规则反向 |
| TABLE -> COLUMN CONTAINS | 归属结构，不代表业务依赖 | 默认不传播 |
| COLUMN -> COLUMN FK_TO | 外键引用目标列 | 目标变更时反向 |

节点类型还包括 SYSTEM、MODULE、CLASS、FIELD、TABLE、VIEW、SQL_STATEMENT、VUE_PAGE、COMPONENT、FUNCTION、CONFIG。JOB、TOPIC、GIS_LAYER、EXTERNAL_API 是扩展类型。API 身份须包含服务、HTTP方法、归一化路径和必要的 params/headers/consumes 区分条件。

# 7  技术栈解析方案

## Java 与 Spring

JavaParser 与 Symbol Solver 负责 AST 和符号绑定。[R1] 首轮建立类、方法、字段与继承索引；第二轮解析方法调用。方法键使用 fullyQualifiedClass#method(parameterTypes)，保留泛型擦除前信息、构造器和重载签名。解析 classpath 来自受控依赖清单，不执行来源仓库的 Maven 插件或注解处理器。

Spring Analyzer 识别 Controller、Service、Repository、Bean、Autowired、Resource 和构造器注入。把类级与方法级映射合成 API，并处理映射数组与条件。[R2] Profile、Conditional、Qualifier、多实现与代理可能使候选不唯一：输出候选边及生效条件；只有明确解析的调用目标进入 confirmed 集合。

MVP 识别直接或一层组合映射注解；更深元注解、反射、运行时 Bean 注册、AOP 修改与复杂泛型标 unresolved。配置中的 context-path 与服务网关前缀分别保存，不能无依据拼接部署地址。

## MyBatis 与 SQL

安全 XML 解析器禁用外部实体和网络 DTD，用 namespace + statement id 绑定 Mapper 方法。解析 resultMap、resultType、sql/include、注解 SQL 和增删改查；JSqlParser 生成 SQL AST 后按作用域绑定表、别名、列、CTE 与子查询。[R3][R4] resultMap 显式映射优先，自动驼峰映射必须读取实际配置。

动态 SQL 的 if/choose/foreach/trim/where/set 保留条件树。可解析分支取依赖并集，并标注 branchCondition；不把分支数多于上限的组合穷举。#{value} 仅作值占位符；${table} 等动态标识符无法确定时输出 unresolvedIdentifier，不将字符串当真实表名。include 循环与自定义 LanguageDriver 产生诊断。

for statement in mapper.statements:
    tree = expandIncludes(statement, cycleGuard=True)
    fragments = conditionalFragments(tree, budget=64)
    for fragment in fragments:
        ast = parseSQL(fragment.normalizedSQL)
        refs = bindColumns(ast, schemaSnapshot)
        emit(refs, condition=fragment.guard, sourceMap=fragment.map)
    emitUnknowns(fragments.unresolved)

SELECT * 根据同一 schema 快照展开，同时记录星号证据。未限定列在多表中同名时保留候选，不能任取一个。PostgreSQL 未加引号标识符按其折叠规则规范化，加双引号名称保留大小写；search_path 未知时不猜 schema。

## PostgreSQL 与 Vue

通过 information_schema 与 pg_catalog 采集 schema、表、列、类型、默认值、约束、索引、视图定义和数据库登记的依赖。[R5] 使用只读、短事务获取一致的元数据，并记录采集时间、数据库标识和摘要。数据库元数据与 Git 提交不是天然原子快照：通过发布清单关联，缺少关联时标记 alignment=UNVERIFIED。

函数、触发器定义可采集，但字符串动态 SQL 与函数体内部依赖不保证由目录完整登记。MVP 不执行函数验证，不读取业务记录；复杂视图列血缘列为扩展项。生产账号不可见对象作为 scope gap，而不是不存在。

Vue 使用 @vue/compiler-sfc 切分 template、script、script setup，再以 Babel parser 解析 JS/TS。[R6][R7] 解析 imports、路由到页面、页面到函数、axios/fetch 封装及可静态求值的 URL。通过服务映射、baseURL、代理前缀、HTTP 方法与路径模板匹配后端 API；不同服务同路径不能合并。

示例 /devices/${id} 可归一化为 /devices/{param}，但只有配置和端点匹配唯一时才确认 CONSUMES。运行时字符串、动态导入、拦截器重写地址、生成客户端不完整时输出候选。AST 行列号须映射回 SFC 原文件偏移；只记录编译后代码位置不满足证据验收。

# 8  Evidence Chain 设计

Evidence 是单条可验证事实的来源；Evidence Chain 是按关系连接的证据序列。链上每条边都有独立 evidenceId，Case 的结论引用 pathId 与证据集合。哈希保证内容一致性，不保证解析器判断必然正确。

| 字段 | 示例或约束 |
| --- | --- |
| evidenceId / snapshotId | ev-001 / snap-demo-001；不可跨快照拼链 |
| kind / producer | SQL_REFERENCE / mybatis-analyzer@规则版本 |
| sourceUri / sourceHash | repo-relative Mapper.xml / SHA256 |
| location | 起止行列、字节偏移、statement id |
| snippet / redaction | WHERE event_id = #{eventId}；脱敏状态 |
| certainty / condition | CONFIRMED、INFERRED、UNKNOWN；if 条件 |
| validation / derivedFrom | VALID、STALE、REJECTED；派生证据来源 |

DeviceDetail.vue --CALLS [ev01]--> getDevice()
  --CONSUMES [ev02]--> GET /api/devices/{id}
  --HANDLED_BY [ev03]--> DeviceController.get(String)
  --CALLS [ev04]--> DeviceService.find(String)
  --CALLS [ev05]--> DeviceMapper.find(String)
  --READS [ev06]--> public.device.event_id

## 验证与展示

读证据时检查项目权限、snapshotId、文件哈希、行列范围和内容摘要；原分支最新文件只作为比较入口，默认显示固定快照内容。模型引用不存在的 evidenceId、不同项目证据或与结论不相符的片段，Reviewer 必须拒绝该结论进入正式报告。

CONFIRMED 表示解析规则下关系已绑定，不表示生产环境必然执行。INFERRED 表示候选匹配；UNKNOWN 表示不足以确认。置信度值用于规则校准和排序，不宣称为统计概率。人工否定或补充关系存为带操作者和理由的 overlay，不覆盖原始解析事实。

保存源码全文不是必要前提：MVP 可保存固定快照的最小片段及哈希，并将完整源码放在隔离扫描卷。片段失效或被合规删除后标记 unavailable，保留删除审计；报告不得继续显示“可复查”。

# 9  Blast Radius 算法与评分

先将 ChangeSpec 归一化为目标、操作、前后契约、兼容策略及生效阶段。支持 COLUMN_RENAME、COLUMN_DROP、COLUMN_TYPE_CHANGE、API_CONTRACT_CHANGE、METHOD_SIGNATURE_CHANGE。传播计算回答“哪些对象应评估”；是否实际修改由兼容证据和变更语义决定。

| 传播规则 | 权重 w | 条件与停止边界 |
| --- | --- | --- |
| READS / WRITES / MAPS_TO | 1.00 | 列变更反向；显式兼容映射可停止修改传播 |
| CALLS / HANDLED_BY | 0.90 | 签名或契约相关传播；调用存在不等于值必经 |
| CONSUMES | 0.90 | API契约变化；保持响应契约则保留依赖并标兼容 |
| FK_TO | 1.00 | 目标列类型、唯一性或删除相关 |
| CONTAINS | 不参与 | 只作归属聚合，避免扩散到整库整仓 |

## 影响强度与可信度分开计算

I(path) = 100 * product(w(edge)) * 0.85^(hops - 1)
I(node) = max(I(path) for supported paths to node)
C(path) = min(confidence(edge) for edge in path)
R(node) = round(100 * (0.40*B + 0.35*K + 0.25*D))

I 是调查传播强度，不是故障概率；采用最大路径避免循环、多路径重复计分。C 是证据质量标记，不乘入 R，避免未知依赖被错误降为低风险。B 为破坏程度，K 为业务关键性，D 为数据与恢复代价，均取0至1。业务关键性未知时给风险区间和待确认项，不默认低风险。

建议分级：R≥80 为 CRITICAL，60≤R<80 为 HIGH，35≤R<60 为 MEDIUM，其余 LOW。规则命中“删除关键唯一标识且缺少映射与恢复方案”时最低 HIGH，并记录覆盖原因。参数为首版启发式，需以人工标注校准；Case 固定 ruleVersion。

复算示例：列到 Mapper 一跳 I=100；列到页面六跳且后五条 w=0.9，I=100×0.9⁵×0.85⁵≈26.20。若 B=1、K=0.8、D=0.9，则 R=91，为 CRITICAL；链中 C=0.6 时仍显示该风险，并提高人工核查优先级，不能变为低风险。

## 有界遍历伪代码

frontier = [(target, depth=0, strength=100, path=[])]
while frontier and withinBudget():
    state = popHighestStrength(frontier)
    for edge in allowedIncoming(state.node, changeType):
        if edge.snapshot != snapshot: reject(edge)
        if edge.node in state.path: continue
        result = propagate(state, edge, compatibilityEvidence)
        saveImpactAndPath(result)
        if result.depth < maxDepth and not result.provenBoundary:
            pushIfNonDominated(result, key=(node,depth,semantics))
return impacts, unknowns, truncated, frontierSummary

默认 maxDepth=8、maxNodes=5000、每节点保留3条解释路径、计算预算5秒。深度达到上限、节点上限或时间耗尽都返回 truncated=true 和未展开边界。低置信度边不静默丢弃，放入候选传播队列。算法保留深度与语义状态，避免仅按节点 visited 导致短路径或不同传播状态被误剪枝。

普通邻接遍历为 O(Vr+Er)；路径保留和语义状态会增加开销，因此不承诺全路径枚举复杂度。Neo4j 使用受限、参数化邻接查询。[R8] 不把无上限变长 MATCH 当在线算法；排序采用 strength、logicalKey、relationId 固定次序。

# 10  Agent 编排及工具定义

INTAKE -> RESOLVE_TARGET -> INVESTIGATE -> VERIFY
             |                               |
       NEEDS_CLARIFICATION              RISK / TEST PLAN
                                             |
                                          REVIEW
                                   +---------+---------+
                              NEEDS_EVIDENCE         COMPLETE
                                   |
                              bounded retry

Investigator 管理状态和预算。Dependency 角色调用图与证据工具；Risk 角色应用风险规则并解释；Test 角色生成测试范围；Reviewer 检查反例、缺失与引用。角色共享结构化调查结果，不通过长对话传递全部源码，也不需要在 MVP 中部署多个自治 Agent。

| 工具 | 关键输入 | 返回内容 |
| --- | --- | --- |
| search_architecture | query, types, limit | 候选 nodeId、匹配原因、歧义 |
| get_neighbors | nodeId, direction, kinds, cursor | 同快照边、nextCursor、截断 |
| find_dependency_path | fromId, toId, maxDepth | 有界 paths、evidenceIds |
| get_source_evidence | evidenceIds, maxChars | 已授权片段、校验状态 |
| query_database_schema | objectIds | 已采集元数据；非任意 SQL |
| calculate_blast_radius | ChangeSpec, policyVersion | impacts、scores、unknowns |
| search_code | literal, allowedPaths, limit | 匹配位置；仅候选证据 |
| save_case_draft | revision, findings, plans | 新修订号；模式校验错误 |

所有工具由服务器注入 projectId、snapshotId、actorId、traceId，模型不能自选租户。参数以 JSON Schema 校验；工具错误统一为 code、retryable、details。禁止任意 Shell、任意 SQL/Cypher、任意 URL 抓取及源系统写操作。

{"tool":"calculate_blast_radius",
 "arguments":{"targetId":"node-demo-column",
  "change":{"kind":"COLUMN_RENAME",
   "before":{"name":"event_id"},
   "after":{"name":"global_id"},
   "preserveApiContract":true},"policyVersion":"br-v1"}}

建议单 Case 最多30次工具调用、2轮补证、总耗时120秒，模型 token 与费用预算由管理员配置。超额返回 PARTIAL 并保留已验证结果。网络调用可重试一次；鉴权失败与参数错误不盲目重试。模型超时可降级为纯图谱报告。摘要必须保留证据引用，模型不能凭记忆补齐丢失边。

# 11  Investigation Case 调查案例模型

Investigation Case 是一次架构取证与变更调查的业务聚合，保存调查目标、固定快照、证据链、影响范围、风险、变更计划、回归范围及评审记录。它使调查结论可以复查、修订和复用，是 ArchLens 的核心业务对象。

| 调查阶段 | 业务操作 | 结果与约束 |
| --- | --- | --- |
| 创建调查 | 选择项目和快照，输入字段变更 | 目标消歧；固定元数据版本 |
| 发现依赖 | 计算跨层路径与影响集合 | 保存确定关系、候选关系与未知项 |
| 核验证据 | 验证引用并质疑影响结论 | 逐边定位；失效证据不得支撑确定结论 |
| 形成计划 | 确认兼容策略，生成任务和测试 | 修改项与仅回归项分开 |
| 评审归档 | 记录复核意见并导出报告 | 修订保留历史；审批不表示已上线 |

| Case 数据组 | 必要字段 |
| --- | --- |
| 身份与范围 | caseId, projectId, snapshotId, title, ownerId |
| 变更语义 | changeSpec, assumptions, compatibilityStrategy |
| 过程与状态 | status, steps, toolCalls, budgets, traceId |
| 调查结果 | impacts, paths, evidenceRefs, unknowns, coverage |
| 决策与执行建议 | risks, planTasks, testScopes, reviewDecisions |
| 版本与审计 | revision, ruleVersion, promptVersion, modelVersion, timestamps |

状态区分 DRAFT、RUNNING、NEEDS_CLARIFICATION、PARTIAL、READY_FOR_REVIEW、APPROVED、REJECTED、ARCHIVED。APPROVED 只说明报告通过评审，不说明代码变更或迁移已经执行。重新调查创建新修订；审批绑定该修订及快照。

界面采用三处工作区：Architecture Graph 用于探索；Blast Radius 展示影响列表、风险和未知边界；Investigation Case 汇总 Evidence、Risks、Plan、Tests、Activity。不得仅靠颜色表达状态，提供文字和列表视图；大图默认分层聚合并渐进展开。

PlanTask 含 id、title、reasonRefs、dependsOn、ownerRole、preconditions、deliverable、validation、rollback、status。TestScope 含 impactedNodeIds、riskIds、testLevel、scenario、expectedResult、existingTestRefs 与 NEW_TEST_REQUIRED 标记。没有测试索引时不虚构现有测试文件名。

# 12  API 设计建议

建议统一前缀 /api/v1，身份认证与项目授权在服务端完成。长任务返回202及资源地址；查询使用游标分页。写操作接受 Idempotency-Key，同键不同请求体返回409；Case 更新使用 If-Match 修订号防止覆盖。

| 方法与路径 | 请求要点 | 响应 |
| --- | --- | --- |
| POST /projects/{id}/scans | sourceRefs, analyzerProfile | 202 scanId, statusUrl |
| GET /scans/{id} | 项目权限 | 阶段、进度、diagnostics |
| GET /snapshots/{id}/nodes | query, type, cursor | 节点候选与分页 |
| GET /nodes/{id}/neighbors | snapshotId, direction, kinds | 授权后的边与节点 |
| POST /cases | projectId, snapshotId, changeSpec | 201 caseId, revision |
| POST /cases/{id}/investigations | expectedRevision | 202 runId |
| GET /cases/{id} | revision 可选 | 完整结构化报告 |
| GET /evidence/{id} | 证据级授权 | 片段、来源、有效性 |
| POST /cases/{id}/reviews | decision, reason, revision | 新审计事件 |
| POST /cases/{id}/exports | format, revision | 202 exportId，短期下载入口 |

{"caseId":"case-demo-001","revision":1,
 "snapshotId":"snap-demo-001","status":"PARTIAL",
 "coverage":{"parsedFiles":120,"failedFiles":2},
 "blast":{"truncated":false,"policyVersion":"br-v1"},
 "impacts":[{"nodeId":"page-demo","certainty":"INFERRED",
  "changeRequired":"UNKNOWN","impactScore":26.20,
  "riskScore":91,"evidenceIds":["ev01","ev02"]}],
 "unknowns":[{"code":"DYNAMIC_URL",
  "action":"Confirm deployment route mapping"}]}

上例仅示意契约，不代表实测数量。错误使用400参数不合法、403无权限、404不存在或不可见、409版本冲突、422快照未就绪、429预算受限、503依赖不可用，并附 traceId 与 retryable。SSE 可推送步骤事件；断线后按 eventId 恢复，最终状态仍以持久化资源为准。

# 13  存储方案

采用 PostgreSQL + Neo4j。PostgreSQL 维护业务事务、标准图记录、证据与发布状态；Neo4j 提供多跳图查询。明确单一权威来源可避免双库各自“正确”但报告无法重建的问题，代价是重复存储和投影管理。

| PostgreSQL 表 | 主键或唯一约束 | 关键用途 |
| --- | --- | --- |
| project / source | id；source 属于 project | 授权边界与连接引用 |
| scan / snapshot | id；manifestHash | 扫描任务和不可变版本 |
| arch_node | projectId,snapshotId,nodeId | 节点属性与逻辑键索引 |
| arch_edge | projectId,snapshotId,relationId | 起终点、语义、条件 |
| evidence / edge_evidence | evidenceId；关系联合键 | 证据正文与多对多关联 |
| case_record / case_revision | caseId,revision | 修订、结果与审批状态 |
| tool_call / audit_event | id；traceId 索引 | 过程审计和模型成本 |
| outbox / projection_state | eventId；snapshotId | 图投影重试和发布水位 |

## 一致性与恢复协议

1  PG transaction: facts + evidence + manifest + outbox
2  Projector: MERGE Neo4j nodes/edges by scoped IDs
3  Verify: counts + sorted ID/content digest
4  PG transaction: projection READY + snapshot publish
5  Case reads one published snapshot; no latest fallback

Projector 至少一次消费，通过复合键幂等；边在端点完成后写入。摘要校验不是只比较节点数，还比较排序后的节点、边及关键属性哈希。发布失败保留未发布投影并重试，禁止提前切换 activeSnapshotId。图库不可用时返回503或读取已缓存报告，不让模型补图。

Neo4j 所有节点与边携带 projectId、snapshotId；关系端点校验在入库前完成，查询始终带范围过滤。图可从 PostgreSQL 标准记录重建。按项目、快照查询的唯一约束和索引在部署时预建，Cypher 模板随版本测试。

MVP 使用本地持久卷保存扫描源码，元数据和证据进入 PostgreSQL；未来大文件移至对象存储。按快照保留策略清理，仍被 Case 引用的快照默认保留，敏感数据删除请求优先执行并标记报告证据不可用。建议每日备份并演练恢复；RPO 24小时、RTO 4小时作为试点目标，不是现状保证。

# 14  安全与权限

| 边界 | 控制措施 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 仓库接入 | 固定仓库白名单与提交；隔离扫描目录 | 拒绝路径穿越、符号链接越界 |
| 执行环境 | 不执行项目构建脚本；限CPU内存与超时 | 恶意依赖与压缩炸弹样例 |
| 数据库 | 只读元数据账号、网络白名单、短超时 | 业务数据查询和写语句被禁止 |
| 图与证据 | 所有工具按项目权限过滤 | 跨项目同名对象不可检索 |
| 模型边界 | 源码视为不可信数据；仅白名单工具 | 注释中的伪指令不能触发动作 |
| 敏感数据 | 密钥引用托管、片段脱敏、日志最小化 | 日志与报告不出现凭据 |
| 导出与分享 | 重新鉴权、审计、短期下载地址 | 撤权后下载不可继续使用 |

角色建议为 ProjectAdmin、Analyst、Reviewer、Viewer。Admin 管理来源与成员；Analyst 发起调查；Reviewer 审核指定修订；Viewer 仅看已授权结果。证据查看权可以严于图结构查看权；隐藏源码时仍须说明证据不可见，不能泄露片段。

模型部署优先选择企业允许的环境。外部模型仅接收批准的最小证据包；密钥、连接串、业务个人信息和完整仓库默认不外发。模型日志保存策略由企业政策配置，并记录数据出域审批条件；“使用私有模型”本身不替代权限和日志治理。

所有写入 Case 的工具都以用户上下文执行并审计；源码中的 README、注释、SQL 字符串和模型输出均不能覆盖服务端策略。工具返回值仍须类型校验、长度限制和转义后展示，防止报告或前端成为注入入口。

MVP 不建立自动部署、数据库迁移执行、邮件通知或第三方工单写入通道。未来接入写工具时单独设计审批、幂等和撤销机制；报告审批不能自动转化为生产变更授权。

# 15  MVP 范围

| 能力 | 首版承诺 | 明确边界 |
| --- | --- | --- |
| 来源 | 一个后端与一个 Vue 仓库、一个PG schema | 跨仓部署映射人工配置 |
| Java | 类型与直接方法调用、常规Spring注入 | 反射、复杂代理不保证解析 |
| MyBatis | XML与常规注解SQL、结果映射、动态片段 | 自定义LanguageDriver列未知 |
| PostgreSQL | 表列、约束、索引、视图定义 | 复杂函数血缘不验收 |
| Vue | SFC、静态请求封装、页面到API | 动态URL保留候选 |
| 变更 | 列改名删除类型变更、API与方法契约变更 | 先完成列改名主链，再补其余规则 |
| Case | 证据、影响、风险、计划、测试、审批 | 只生成建议，不执行变更 |
| 图存储 | PostgreSQL事实源与Neo4j投影 | 不引入分布式图或向量库 |

## 首个纵向切片

选择 device.event_id，解析 Mapper.find、Service.find、Controller.get、GET /api/devices/{id}、前端 getDevice 与 DeviceDetail.vue。固定样例同时包含两个反例：SQL 别名保持接口不变，以及无法解析的动态表名。首个切片就必须展示未知项，不能等产品化阶段再补。

可选能力包括基础 JPA 注解识别、静态权限注解展示和扫描增量缓存，不作为主链成功前置条件。Git History、Temporal Coupling、Kettle、Redis、Nginx、Kafka、GIS 与第三方接口进入后续阶段。

## 交付清单

交付源代码、容器部署说明、数据库初始化与投影重建说明、黄金样例库、自动化验证记录、Demo 演示数据、用户操作指南与版本化分析规则。部署清单锁定 JDK、Spring Boot、解析器、Node、Vue、PostgreSQL 和 Neo4j 的实际兼容版本及许可证清单。

# 16  分阶段实施计划

建议以2名开发、1名兼任架构与测试复核人员，约6周作为立项估算。该估算依赖样例可用、熟悉Java生态与允许使用模型；不是交付承诺。若实际单人实施，优先减少支持语法与场景，不删减证据和未知项机制。

| 阶段 | 工作与依赖 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 第1周前半 | 确认来源、变更语义、基准集、版本试验 | 人工标注链路与反例可复查 |
| M1 第1至2周 | Collector、IR、Java/MyBatis/PG、Evidence | 列到API链路及失败诊断通过 |
| M2 第3周 | Vue解析、API匹配、Neo4j投影与发布 | 页面到列路径与快照隔离通过 |
| M3 第4周 | Blast规则、评分、Case API与界面 | 复算与循环截断用例通过 |
| M4 第5周 | Agent工具、风险与测试计划、Reviewer | 无证据结论被拦截；超时可降级 |
| M5 第6周 | 权限、基准评测、恢复、Demo与打磨 | 第20章强制项全部通过 |

## 实现依赖与优先顺序

先定义 Node/Edge/Evidence 契约与黄金样例，再实现采集解析；图投影依赖稳定 IR；Blast 依赖关系方向和变更规则；Agent 依赖稳定工具接口。界面可用相同 JSON 契约开发，但演示前必须切换到真实分析结果，不能把固定假数据当扫描成功。

每阶段保留成果审查：解析漏报清单、证据定位失败、基准差异和本周新增支持语法。某解析能力延期时调整 capability manifest，并让报告显示缺失；不要通过降低未知项数量“改善”质量指标。

## 工作包

后端负责扫描状态机、图与证据、Case API；分析开发负责Java/MyBatis/PG与Vue适配器；架构测试负责黄金标注、评分校准、安全反例与演示验收。模型配置、数据权限、业务关键性与上线审批由实际责任人签认，文档不代替这些决策。

# 17  比赛 Demo 流程

建议8分钟演示，主题为“设备标识变更会影响哪些地方，哪些地方其实不用改”。提前锁定一个可公开或脱敏的演示仓库提交、schema 文件、基准标签与模型配置；现场每个数量均来自本次结果。

| 时间 | 演示动作 | 评委看到的证据 |
| --- | --- | --- |
| 0至1分钟 | 说明字段变更与人工调查难点 | 真实源码、元数据和快照摘要 |
| 1至2分钟 | 输入 event_id 替换需求，确认语义 | 同名对象消歧与契约保持选项 |
| 2至4分钟 | 运行调查并展开页面到列路径 | SQL、Java、API、Vue逐边来源 |
| 4至5分钟 | 切换兼容别名与动态SQL反例 | 不必改页面的理由、未知项与限制 |
| 5至6分钟 | 查看风险、迁移顺序和回归范围 | 每条计划引用风险或影响项 |
| 6至7分钟 | Reviewer质疑一条弱证据结论 | 拒绝无依据结论并保留待确认 |
| 7至8分钟 | 归档Case并展示评测记录 | 重放一致性与实际测量数据 |

## 示范计划的工程顺序

若确认为业务标识替换：先验证映射唯一性与历史关联，再设计扩展字段、回填、兼容读写、消费者切换、观察与旧字段收缩。MVP 无业务数据访问权限时，只提出验证查询草案和验证责任人，不能声称回填安全或直接产出可执行上线脚本。

回滚需说明切换期间的新写入如何保留，不能仅写“把字段改回”。若删除旧标识后无法逆推，新写入会使回滚不可逆，应阻止进入收缩阶段，或要求备份映射与恢复演练。

## 演示兜底

网络或模型故障时切换到已生成的固定快照报告，并在屏幕标记“历史结果回放”；现场图算法与证据查询可独立演示。预录视频仅作兜底，明确说明其性质。禁止将预置影响数量包装为实时推理结果。

# 18  后续演进

| 方向 | 新增采集与关系 | 前置条件与限制 |
| --- | --- | --- |
| Git History | 提交、变更文件、重命名、修复关联 | 按快照维护身份；不把提交者当责任人 |
| Temporal Coupling | 文件共同变更与时间窗口统计 | 排除格式化、生成文件和大批量提交 |
| Kettle | ktr/kjb步骤、表输入输出、任务连线 | 变量SQL保留未知；需作业配置版本 |
| Redis | key模板、序列化结构、读写调用 | 运行时key与TTL不能只靠名称推断 |
| Nginx | location、proxy_pass、rewrite | 展开include；区分实际部署配置 |
| Kafka | producer/consumer、topic、schema | 主题动态命名、消费者组配置需补证 |
| GIS | 图层服务、字段映射、GlobalID关系 | 需厂商与服务元数据；不同ID不可混同 |
| 第三方接口 | OpenAPI、客户端、同步任务、契约 | 访问与版本授权；对方内部依赖不可见 |

## Temporal Coupling 的统计语义

support(A,B) = count(commits touching both A and B)
confidence(A->B) = support(A,B) / count(commits touching A)
lift(A->B) = confidence(A->B) / P(commit touches B)

共同变更只说明历史关联，不是调用关系或因果关系。设置最小支持数、限定时间窗口、处理合并提交与大提交，并展示样本量；使用独立 CO_CHANGED_WITH 类型，只用于调查推荐，不混入确定性依赖传播。

进一步可引入运行时 Trace、契约测试和部署清单校正静态候选。运行时观察证明某路径曾经执行，不证明未观察路径不存在。融合时保留 STATIC、RUNTIME、HISTORY 的来源与时间范围，避免把多种不完整证据合成为虚假的完整性。

扩展顺序建议由真实漏报决定：先部署路由与测试索引，再外部任务和消息，最后专项 GIS。每增加一种资产，都要同步新增 Collector、证据格式、传播规则、权限控制、黄金样例与可见的能力边界。

# 19  风险与限制

| 风险 | 影响 | 应对与残余限制 |
| --- | --- | --- |
| 动态行为不可见 | 反射、动态SQL或URL漏报 | unknown清单与运行时补证；不承诺完全覆盖 |
| 接口匹配错误 | 同路径跨服务误连 | 服务映射、方法和路径联合校验；歧义保留 |
| 图谱过度扩散 | 所有页面都被判需修改 | 禁用归属传播；识别兼容边界；人工复核 |
| 版本错配 | 代码与数据库不是同一发布 | release manifest；未核实则显式降级 |
| 模型幻觉 | 虚构依赖或测试文件 | 结构化校验与引用验证；工具事实优先 |
| 评分误导 | 启发式分数被理解为故障概率 | 公开公式、版本与输入；提供区间和理由 |
| 存储运维成本 | 双库备份与状态复杂 | 单事实源、投影重建、故障演练 |
| 评测偏差 | 样例过小或与规则同源 | 保留未见项目和对抗样例；公布分母 |

## 不保证的能力

静态图不是精确的数据流分析，也不是生产全量调用图。MVP 不能证明所有调用路径可达，不能完整解释动态权限、数据库运行性能、历史数据正确性或第三方系统内部实现。测试范围建议不等于测试已执行，更不等于上线安全证明。

若项目只有源码且缺少运行配置，应把 Profile、路由、数据库绑定与版本对齐作为外部假设。在报告首页摘要中呈现这些假设及其影响，禁止仅在附件深处记录。

## 评审待决事项

需由公司确认模型可用范围、源码保留期限、真实项目授权、比赛时间和硬件预算。需由技术负责人确认首批JDK与框架版本、仓库数量、标识替换规则和业务关键性。关键条件变化通过设计修订与Case新版本处理，不回写历史证据。

# 20  验收标准

以下是建议的 MVP 验收门槛，不是已测结果。建立独立黄金集：至少30个变更案例，覆盖5类变更，每类至少3例，另含10个动态或歧义反例；人工标注节点、直接边、跨层路径、兼容边界与未知项。两名评审独立标注并裁决分歧，留存标签版本。

| 编号 | 验收内容 | 建议通过门槛 |
| --- | --- | --- |
| AC01 | 节点与直接边识别 | 支持语法黄金集 precision≥95%，recall≥90% |
| AC02 | 列到页面跨层链路 | 有效目标路径召回≥90%；失败逐例解释 |
| AC03 | 证据可定位 | 确定边100%具备有效定位、哈希与规则版本 |
| AC04 | 未知项与反例 | 动态反例100%不伪报确定；未知清单完整 |
| AC05 | 变更语义与评分 | 兼容别名不误报必须改页面；示例复算一致 |
| AC06 | 循环与资源上限 | 循环终止；超限必有truncated与边界摘要 |
| AC07 | 隔离与版本 | 跨项目访问全部拒绝；新扫描不改旧Case |
| AC08 | 投影恢复 | 中断重放无重复；内容摘要一致后才发布 |
| AC09 | Agent可靠性 | 无效引用被拦截；超时保留图报告与诊断 |
| AC10 | 计划与测试 | 100%条目有关联理由；未知测试不编文件名 |
| AC11 | 只读与注入防护 | 恶意注释与XML不得触发网络或系统写入 |
| AC12 | 交互与交付 | 三工作区、列表替代、导出、审批与修订可用 |

## 性能评测协议

建议在8核CPU、16GB内存、SSD、单扫描并发下，以不超过10万行源码和10万条图边的样例测量。冷扫描目标≤10分钟；预热后节点搜索p95≤1秒、有界Blast p95≤5秒；含模型调查目标≤120秒。固定数据、依赖与硬件，至少20次查询记录p50/p95/最大值，冷扫描单独报告；模型网络等待单列。达不到时记录测量并调整容量或规则，不能删除慢样本。

准确率分母只包括已声明支持的结构，同时必须报告全库文件数、成功解析数、不支持数和失败数。precision=TP/(TP+FP)，recall=TP/(TP+FN)；分母为0时标N/A。黄金集不能由同一解析器自动生成，且应包含一个未用于调参的留出项目。

最终交付验收包包含测试记录、结果JSON、证据抽检、性能日志、恢复演练、权限反例、Demo录像或现场记录、已知限制与版本清单。所有强制项通过后才标MVP完成；审批不消除第19章的静态分析边界。

# 附录 A  技术依据与术语

下列官方资料用于核对解析器和平台能力。具体版本须在实施时完成兼容性验证并锁定；本设计的评分、预算、工期与验收阈值均为工程建议，不是这些资料的性能承诺。查阅日期为2026年9月11日。

[R1] JavaParser Getting Started
https://javaparser.org/getting-started.html

[R2] Spring Framework Mapping Requests
https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc/mvc-controller/ann-requestmapping.html

[R3] MyBatis 3 Dynamic SQL
https://mybatis.org/mybatis-3/dynamic-sql.html

[R4] JSqlParser Usage
https://jsqlparser.github.io/JSqlParser/usage.html

[R5] PostgreSQL Dependency Tracking
https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-depend.html

[R6] Vue SFC Syntax Specification
https://vuejs.org/api/sfc-spec

[R7] Babel Parser
https://babeljs.io/docs/babel-parser

[R8] Neo4j Cypher Variable Length Paths
https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/patterns/reference/variable-length-paths/

| 术语 | 本设计含义 |
| --- | --- |
| Snapshot | 一次来源与规则固定的不可变分析视图 |
| Evidence Chain | 可逐边回查的依赖路径及其证据集合 |
| Blast Radius | 在给定变更语义和扫描范围内的待评估集合 |
| Investigation Case | 调查输入、过程、结果及评审修订的聚合 |
| Unknown | 证据不足、不支持、无权限或未完成调查的边界 |

Use footnotes for definitions, assumptions, or terms that need precision without interrupting the main narrative.